Российская Федерация

Курганская область

Муниципальное образование Белозерского района

Глава Белозерского района

П О С Т А Н О В Л  Е Н И Е

от «07» июня 2010 г. № 140

с.Белозерское

«О целевой программе Белозерского района

«Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности в бюджетной сфере

и жилищно-коммунальном комплексе

Белозерского района на 2010-2015 годы»

Во исполнение  Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Постановлением Правительства  Российской Федерации от 31 декабря 2009 года № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» и в соответствии с планом мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Курганской области,

постановляю:

- Утвердить целевую программу Белозерского района «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном комплексе Белозерского района на 2010-2015 годы», согласно приложению  к настоящему постановлению.

- Признать утратившим силу  постановление Администрации Белозерского района от 17 мая 2002 года № 299 «О программе «Энергосбережение в жилищно-коммунальном хозяйстве и бюджетной сфере на 2002-2010 годы»

- Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы Белозерского района, начальника управления финансо-экономической и социальной политики Терёхина В.В.

Глава Белозерского района                                                   И.В.Попов

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

БЕЛОЗЕРСКОГО РАЙОНА

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере и жилищно- коммунальном комплексе Белозерского района

на 2010-2015 годы»

|  | Приложение к постановлению Администрации Белозерского района от « 07 » июня 2010 года № 140 «О целевой программе Белозерского района «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном комплексе Белозерского района на 2010-2015 годы» |
| --- | --- |

Целевая программа Белозерского района «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном комплексе Белозерского района

на 2010-2015 годы»

ПАСПОРТ

целевой программы Белозерского района «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном комплексе Белозерского района на 2010-2015 годы»

| Наименование | Целевая программа Белозерского района «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном комплексе Белозерского района на 2010-2015 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Наименование, дата и номер правового акта о разработке долгосрочной целевой программы Белозерского района | Распоряжение Администрации Белозерского района от 27 мая 2010 года № 383-р «О создании рабочей группы по разработке целевой программы Белозерского района «Энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном комплексе Белозерского района на 2010-2015 годы» |
| Заказчик | Администрация Белозерского района |
| Исполнитель-координатор | Управление финансово-экономической и социальной политики Администрации Белозерского района |
| Исполнители | Управление финансово-экономической и социальной политики Администрации Белозерского района, товарищества собственников жилья (по согласованию), управляющие организации (по согласованию), Отдел образования Администрации Белозерского района, Отдел культуры Администрации Белозерского района, муниципальное учреждение «Белозерская районная больница», Финансовый отдел Администрации Белозерского района, органы местного самоуправления, расположенные на территории Белозерского района (по согласованию), ООО «Коммунальный сервис» (по согласованию), ООО «Теплофикация» (по согласованию). |
| Целевые индикаторы | - доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории Белозерского района; - доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории Белозерского района; -доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Белозерского района; - доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета), в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории Белозерского района; - доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории Белозерского района; - экономия электрической энергии в натуральном и стоимостном выражении (для фактических и сопоставимых условий);- экономия тепловой энергии в натуральном и сопоставимых условий); - экономия воды в натуральном и стоимостном выражении (для фактических и сопоставимых условий); - экономия природного газа в натуральном и стоимостном выражении (для фактических и сопоставимых условий). |
| Сроки и этапы реализации | 2010 – 2015 годы |
| Финансовое обеспечение | Общий объем финансирования Программы 44,722 млн. рублей в том числе: -за счет средств бюджета Белозерского района – 9,012 млн. рублей, из них по годам: - 2010 год – 0,5 млн. рублей; - 2011 год – 1,2 млн. рублей; - 2012 год - 1,5 млн. рублей; - 2013 год – 1,6 млн. рублей; - 2014 год – 2,0 млн. рублей; - 2015 год – 2,212 млн. рублей. - за счет иных средств финансирования, привлеченных в соответствии с действующим законодательством, в том числе из областного бюджета (по согласованию), средств из внебюджетных источников (по согласованию) всего – 35,710 млн. рублей, из них по годам: - в 2010 году – 0,65 млн.руб. - в 2011 году – 2,35 млн.руб. - в 2012 году – 5,87 млн.руб. - в 2013 году – 6,89 млн.руб. - в 2014 году – 7,57 млн.руб. - в 2015 году -12,38 млн.руб. |
| Ожидаемые конечные результаты | Реализация программы позволит к 2016 году: - обеспечить экономию электрической, тепловой энергии, природного газа и воды в натуральном и стоимостном выражении; - снизить потери энергетических ресурсов при их производстве и передаче не менее чем на 3 процента, в том числе электрической энергии на 3 процента, тепловой энергии на 6 процента; - сократить расходы бюджета Белозерского района на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов и воды не менее чем на 15 процентов к уровню 2009 года; - довести уровень обеспеченности приборами учета потребления энергетических ресурсов объектов жилищного фонда и социальной сферы до 100 процентов. |

«*» средства носят характер прогноза

Раздел I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа

Снижение энергоемкости муниципального продукта и создание на этой основе условий для обеспечения устойчивого развития экономики  и повышения ее конкурентоспособности является одним из приоритетов муниципальной политики в Белозерском районе

Потребление электрической энергии в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном комплексе Белозерского района составляет в среднем 3,6 млн. кВт.ч. В общей	структуре	расходов консолидированного бюджета Белозерского района  доля затрат на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов составляет 14,9 процентов.

В	целях	создания	экономических	и	организационных	условий	для эффективного	использования	энергетических	ресурсов	и		повышения энергоэффективности в Белозерском районе в 2002– 2010 годах мероприятия по энергоресурсосбережению проводились в рамках целевых программ Белозерского района Курганской области «О целевой программе энергоресурсосбережения Белозерского района Курганской области                                      на 2002 год и на период до 2010 года», а также в соответствии с планом по газификации Белозерского района.

В	результате	выполнен	целый	ряд	организационных	и

технических	мероприятий	по	  снижению	потерь		электроэнергии	при	ее распределении		и	потреблении,	произведена	замена	значительного	количества

морально и технически устаревшего оборудования котельных и тепловых сетей на энергоэффективное  оборудование,  принимались  меры  по  оптимизации  систем

теплоснабжения,	производилась	замена	электросчетчиков	на	приборы	более высокого  класса  точности  и  др.  За период  2002  –  2009 годов  в  Белозерском

районе	уложено 165 километров газопроводных 	сетей,	подключены	к	системе газоснабжения 1540 квартир,	что	обусловлено привлечением  средств федерального и областного бюджетов (по согласованию) для строительства внутрипоселковых и межпоселковых газопроводов на ранних этапах газификации. Реконструировано и переведено на природный газ 13котельных. Потребление природного газа всеми потребителями возросло с 110 тысяч кубических метров до 1,6 миллионов, а потребление дорогостоящего вида топлива – угля  уменьшилось с 7,0 тысячи тонн до 3,0 тысяч.

Несмотря на достигнутые положительные результаты, некоторые проблемы энергосбережения	в	Белозерском районе	остаются нерешенными. К ним, в частности, относятся:

- высокая	энергоемкость сферы жилищно-коммунальных услуг;

- высокий моральный и физический износ энергетического оборудования, несбалансированность	фактического	наличия	и	потребности	в	мощностях электросетевой и теплосетевой инфраструктуры;

-	недостаточно	эффективное	 использование	имеющихся	мощностей	по производству тепловой энергии,	значительные	потери энергоресурсов в процессе их производства и транспортировки до потребителей;

-	слабая	мотивация	производителей	и	потребителей	энергоресурсов	к внедрению энергосберегающих технологий;

-  недостаточное  оборудование  зданий,  строений  и  сооружений  приборами учета энергетических ресурсов и воды.

В условиях нарастающего дефицита энергоносителей и существующего увеличения	стоимости  всех 	видов  энергии  актуальным  и  жизненно  важным становится использование любых резервов энергетики, позволяющих увеличивать производство	энергии	с	минимальными	затратами.		Для		решения	указанных проблем		необходимо	 осуществление		комплекса	 мер	по		 интенсификации энергосбережения, которые заключаются в разработке, принятии и реализации согласованных		действий		со	стороны		 органов	местного		самоуправления Белозерского района,	предприятий		и	 организаций, расположенных на территории Белозерского района, направленных на активизацию процессов обновления и роста производственных мощностей за счет внедрения нового энергосберегающего оборудования, создания новых энергоэффективных производств, обеспечение надежного энергоснабжения потребителей   Белозерского района,  в     том  числе     за  счет     создания	         альтернативных источников	энергии,	  повышение	роли проводимых энергетических обследований, обеспечение учета и контроля за потреблением энергоресурсов, формирование условий и механизмов, способствующих появлению и реализации конкретных проектов по энергоресурсосбережению.

Учитывая,	что		 проблема		энергосбережения носит многоцелевой и межотраслевой характер, затрагивает интересы всех сфер экономики и социальной сферы,	является одной из главных составляющих повышения конкурентоспособности экономики, и может быть эффективно решена только программно-целевым	методом. Использование программно - целевого  	  метода позволит сконцентрировать в рамках Программы имеющиеся ресурсы и внебюджетные инвестиции для решения ключевых проблем в сфере энергоснабжения		Белозерского района.	  Основные преимущества программно-целевого метода заключаются в том, что он позволяет обеспечить консолидацию	и целевое	использование	финансовых		ресурсов, необходимых для  реализации  Программы, а также способствует эффективному планированию и мониторингу результатов реализации Программы. В рамках Программы определяются показатели, которые позволяют ежегодно оценивать результаты реализации мероприятий.

Программой		также	 предусмотрено	осуществление разнообразных организационных мер по	учебе,	пропаганде и популяризации вопросов энергосбережения, по повышению культуры энергопотребления среди населения, формированию и проведению энергосберегающей политики в Белозерском районе.

Раздел II. Цели и задачи Программы

Программа	направлена		на	стимулирование		энергосбережения,	 создание условий для внедрения в производственной, коммунальной и социальной сферах прогрессивных энергосберегающих технологий и оборудования и обеспечение надежного		энергоснабжения		потребителей	Белозерского района.	Реализация мероприятий	Программы	позволит	также		уменьшить негативное экологическое	воздействие	топливно-энергетических объектов	на окружающую среду.

Целью Программы является сокращение энергоемкости  не менее чем на 3 процентов в год и создание на этой основе предпосылок для устойчивого развития экономики Белозерского района и повышения ее конкурентоспособности, а также оптимизация бюджетных расходов на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов.

Для достижения указанной цели в 2010 – 2015 годах необходимо решить следующие задачи:

-	стимулировать	разработку	и	внедрение	перспективных	инновационных проектов повышения энергетической эффективности в сфере производства и потребления	энергетических	ресурсов,	в	том	 числе	за	счет		модернизации производственных мощностей на основе использования научно-производственного потенциала;

- снизить удельный расход топлива и выбросы продуктов сгорания при выработке тепловой и электрической энергии, в том числе за счет максимального использования вторичных топливных газов, внедрения современного оборудования с низкими удельными расходами энергоресурсов;

- сократить потери энергетических ресурсов и воды при их производстве и передаче;

- обеспечить оптимизацию топливно-энергетического баланса Белозерского района	за счет газификации и широкого вовлечения в хозяйственный оборот местных топливно- энергетических ресурсов (дрова, природный газ);

- сократить	энергетические	издержки	бюджетной	сферы	Белозерского района;

- популяризовать идеи энергосбережения среди населения.

При реализации Программы могут возникнуть следующие риски:

- увеличение темпов роста цен на энергоносители, в том числе вследствие либерализации цен на электроэнергию и газ;

- недостаточная активность хозяйствующих субъектов и населения  в решении задач по энергосбережению;

- недостаточное ресурсное обеспечение запланированных мероприятий.

Раздел III. Сроки реализации Программы

Реализация Программы осуществляется одним этапом в течение 2010 – 2015 годов.

Условием досрочного прекращения реализации Программы, является долгосрочное достижение целей и выполнение задач Программы, изменение направлении приоритетов политики.

Раздел VI. Технико-экономическое обоснование Программы

Финансирование	мероприятий	Программы	будет	осуществляться	за	счет средств	бюджета	Белозерского района. Программой также предусматривается возможность привлечения средств областного бюджета (по согласованию), а также внебюджетных средств (по согласованию).

Привлечение		средств	областного	бюджета (по согласованию) предполагается	на условиях софинансирования в соответствии с бюджетным  законодательством. Внебюджетные средства (по согласованию) планируется привлекать в рамках развития частно-государственного партнерства в соответствии с законодательством. Финансирование мероприятий	 Программы будет осуществляться хозяйствующими субъектами за счет амортизационных отчислений,	прибыли,	заемных	средств,	а	также	за	счет	инвестиционных составляющих тарифов организаций коммунального комплекса.

Общее финансирование Программы за период 2010-2015 годов предполагается в объеме 47,122 рублей,   из них за счет иных средств финансирования, привлеченных в соответствии с действующим законодательством, в том числе из областного бюджета (по согласованию), средств из внебюджетных источников (по согласованию)  42,622  рублей.

Раздел V. Сведения о распределении объемов финансирования Программы по источникам и годам

Объем финансирования Программы на 2010 – 2015 годы за счет средств  бюджета Белозерского района  составит 9,012 млн. рублей,

из них по годам:

- 2010 год – 0,5 млн. рублей;

- 2011 год – 1,2 млн. рублей;

- 2012 год - 1,5 млн. рублей;

- 2013 год – 1,6  млн. рублей;

- 2014 год – 2,0 млн. рублей;

- 2015 год – 2,212 млн. рублей.

Общий прогнозный уровень дополнительных поступлений на финансирование

Программы составит 35,710 млн. рублей.

За счет бюджета Белозерского района финансирование Программы осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на соответствующий финансовый год.

За счет средств  бюджета Белозерского района предусматривается финансирование мероприятий на установку приборов	учета, проведение энергетических обследований объектов муниципальной собственности, подготовку кадров, проведение информационно- разъяснительной компании.

Раздел VI. Оценка ожидаемой эффективности реализации Программы

Реализация Программы позволит:

-	обеспечить	экономию	в	сопоставимых	условиях	в	натуральном	и стоимостном выражении: электрической энергии на 15 процентов, тепловой энергии на 15 процентов, воды на 15 процентов, природного газа на 15 процентов.

- обеспечить снижение учреждениями бюджетной сферы Белозерского района потребления электрической, тепловой энергии, природного газа и воды в натуральном и стоимостном выражении не менее чем на 15 процентов к уровню 2009 года;

- снизить потери при производстве и передаче тепловой энергии  не менее чем на 6 процентов;

- увеличить число объектов с высокой энергетической эффективностью и  использующих в качестве источников тепло энергии вторичные энергетические ресурсы на 3 объекта;

- повысить	уровень	обеспеченности	приборами	учета	потребления энергетических ресурсов объектов жилищного фонда и социальной сферы на 100 процентов.

Раздел VII. Перечень мероприятий Программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реали - зации , годы | Исполнители | Объем средств из общего финансирования Программы, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2010 – 2015 годы | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| 1 | Повышение энергетиче- ской эффективности и сокращение энергетиче- ских издержек в бюд- жетном секторе Белозерского района | 2010– 2015 годы | Органы местного самоуправления, расположенные на территории Белозерского района (по согласованию), руководители бюджетных учреждений, теплоснабжающих предприятий | 2,97 | 0,30 | 0,40 | 0,50 | 0,50 | 0,62 | 0,65 |
| 2 | Повышение энергетической эффективности в жилищно-коммунальном комплексе Белозерского района | 2010– 2015 годы | Руководители теплоснабжающих предприятий (по согласованию) Органы местного самоуправления | 35,710 3,072 | 0,65 0,030 | 2,35 0,312 | 5,87 0,60 | 6,89 0,69 | 7,57 0,71 | 12,38 0,73 |
| 3 | Создание и совершенствование нормативно-правового регулирования энергосбережения и повышения энергетической | 2010– 2015 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | эффективности экономики и бюджетной сферы Белозерского района, в том числе: - разработка требований к программам по энергосбережению и повышению энергетической эффективности организаций с участием органов местного самоуправления, расположенных на территории Белозерского района и организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности; - утверждение долгосрочных инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности и переход на установление долгосрочных тарифов, в том числе на основе | 2010 год 2010– 2015 годы | Управление финансово-экономической и социальной политики Администрации Белозерского района Руководители теплоснабжающих предприятий (по согласованию) | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |

|  | метода обеспечения доходности инвестированного капитала, в частности с применением метода сравнения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Проведение обязательных энергетических обследований организаций с участием Белозерского района в организации обследований | 2010– 2015 годы | Органы местного самоуправления, расположенные на территории Белозерского района (по согласованию), руководители бюджетных учреждений муниципальных предприятий | 2,97 | - | 1,41 | 1,56 | - | - | - |
| 6 | Создание и обеспечение функционирования информационной системы по вопросам энергосбережения за счет создания и функционирования официального сайта по энергосбережению Белозерского района | 2010– 2015 годы | Управление финансово-экономической и социальной политики Администрации Белозерского района | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ |  |  | 44,722 | 0,980 | 4,472 | 8,53 | 8,08 | 8,90 | 13,76 |

Приложение 1

к целевой программе Белозерского района

«Энергосбережение и  повышение энергетической эффективности

в  бюджетной сфере и жилищно-коммунальном комплексе                                                                                                                                              Белозерского района на 2010-2015 годы»

Повышение энергетической эффективности  и сокращение энергетических    издержек в бюджетном секторе Белозерского района

1.Приобретение и установка

приборов учета  коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии

| № | Наименование учреждение | Год установки прибора учета | Количество приборов | Сумма (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Административное здание МУ ОНО | 2010 | 1 | 145,2 |
| 2 | МОУ «Баяракская средняя школа» | 2010 | 1 | 145,2 |
| 3 | МОУ «Боровская средняя школа» | 2010 | 1 | 145,2 |
| 4 | МОУ «Романовская средняя школа» | 2010 | 1 | 145,2 |
| 5 | МОУ «Рычковская полная школа» | 2010 | 1 | 145,2 |
| 6 | МОУ «Зюзинская полная школа» | 2010 | 1 | 145,2 |
| 7 | МОУ «Куликовская полная школа» | 2010 | 1 | 145,2 |
| 8 | МОУ «Нижнетобольная полная школа» | 2010 | 1 | 145,2 |
| 9 | МОУ «Пьянковская полная школа» | 2010 | 1 | 145,2 |
| 10 | МОУ «Скопинская начальная школа» | 2010 | 1 | 145,2 |
| 11 | МОУ «Детский сад Чайка» | 2010 | 1 | 145,2 |
| 12 | МОУ «Детский сад Светлый Дол» | 2010 | 1 | 145,2 |
| 13 | МОУ «Детский сад Скопино» | 2010 | 1 | 145,2 |
| 14 | МОУ «Белозерская начальная школа» | 2010 | 1 | 145,2 |
| 15 | Администрация Белозерского с/с | 2010 | 1 | 145,2 |
| 16 | Администрация Светлодольского с/с | 2010 | 1 | 145,2 |
| 17 | Администрация Скопинского с/с | 2010 | 1 | 145,2 |
| 18 | ДК с. Белозерское | 2010 | 1 | 145,2 |
| 19 | ДК с.Боровое | 2010 | 1 | 145,2 |
| 20 | ДК Светлый Дол | 2010 | 1 | 145,2 |
| 21 | ДК с.Зюзино | 2010 | 1 | 145,2 |
| 22 | ДК с.Скопино | 2010 | 1 | 145,2 |
| 23 | Белозерская школа искусств | 2010 | 1 | 145,2 |
| 24 | Районный музей | 2010 | 1 | 145,2 |
| 25 | Районная библиотека | 2010 | 1 | 145,2 |
| 26 | Администрация Белозерского р-н | 2010 | 1 | 145,2 |
|  | Итого |  | 26 | 3775,2 |

Приложение 2

к целевой программе Белозерского района

«Энергосбережение и  повышение энергетической эффективности

в  бюджетной сфере и жилищно-коммунальном комплексе                                                                                                                                              Белозерского района на 2010-2015 годы»

2.Замена ламп накаливания на  энергосберегающие лампы в бюджетных организациях Администрации Белозерского района

| № п.п. | Наименование | Кол-во (шт.) | Объем финансирования, Тыс. руб. | Год исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУ «Отдел народного образования» | 2250 шт. | 450,000 | 2014 |
| 2 | Администрации сельсоветов | 240 шт. | 48,0 | 2013 |
| 3 | Культура | 150 шт. | 30,0 | 2012 |
| 4 | Администрация района | 75 шт | 15,0 | 2011 |
|  | Итого: | 3765 шт. | 543,0 |  |

Приложение 3

к целевой программе Белозерского района

«Энергосбережение и  повышение энергетической эффективности

в  бюджетной сфере и жилищно-коммунальном комплексе                                                                                                                                              Белозерского района на 2010-2015 годы»

3.Техническое обслуживание электрохозяйства муниципальных котельных Администрации Белозерского района

| № | Наименование | Объем финансирования, (тыс. руб.) | Год исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Котельная детсада д.Корюкина |  |  |
|  | Установка реле контроля фаз – 2 шт. | 4,684 | 2010 |
| 2. | Котельная школы с.Белозерское |  |  |
|  | Установка реле контроля фаз – 2 шт. | 4,684 | 2010 |
| 3. | Котельная школы п.Стеклозавод |  |  |
|  | Установка реле контроля фаз – 2шт. | 4,684 | 2010 |
| 4. | Котельная школы с.Першино |  |  |
|  | Установка реле контроля фаз - 2 шт. | 4,684 | 2010 |
| 5. | Котельная школы с.Ягодное |  |  |
|  | Установка реле контроля фаз - 2 шт. | 4,684 | 2011 |
| 6. | Котельная школы с.Нижнетобольное |  |  |
|  | Установка реле контроля фаз - 3 шт. | 7,029 | 2011 |
| 7. | Котельная школы с.Памятное |  |  |
|  | Установка реле контроля фаз – 4 шт. | 9,372 | 2011 |
| 8. | Котельная школы с.Б.Камаган |  |  |
|  | Установка реле контроля фаз - 3 шт. | 7,029 | 2011 |
| 9. | Котельная д.сада с.Б.Камаган |  |  |
|  | Установка реле контроля фаз - 4 шт. | 9,372 | 2012 |
| 10 | Котельная школы с.Б.Зарослое |  |  |
|  | Установка реле контроля фаз - 5 шт. | 11,215 | 2012 |
| 11 | Котельная школы с.Скаты |  |  |
|  | Установка реле контроля фаз - 4 шт. | 9,372 | 2012 |
| 12 | Котельная школы с.Речкино |  |  |
|  | Установка реле контроля фаз - 4 шт. | 9,372 | 2012 |
| 13 | Котельная школы д.Мясниково |  |  |
|  | Установка реле контроля фаз - 3 шт. | 7,029 | 2013 |
| 14 | Котельная д.сада с.Новодостовалово |  |  |
|  | Установка реле контроля фаз - 5 шт. | 11,215 | 2013 |
|  | Установка реле контроля фаз дает возможность предохранить электродвигатели от сгорания. За отопительный сезон большое количество электродвигателей выходит из строя, из-за потери фаз, что влечет вложение дополнительных денежных средств. Пример; 1 двигатель в среднем стоит 10500 руб., а реле от потери фаз с установкой стоит 2343 руб. |  |  |
|  | Итого: | 104,335 |  |
|  | Контрольно-измерительные работы |  |  |
| 1 | Котельная детсада д.Корюкина | 12,0 | 2012 |
| 2 | Котельная школы с.Белозерское | 12,0 | 2012 |
| 3 | Котельная школы п.Стеклозавод | 12,0 | 2012 |
| 4 | Котельная школы с.Першино | 12,0 | 2012 |
| 5 | Котельная школы с.Ягодное | 12,0 | 2013 |
| 6 | Котельная школы с.Нижнетобольное | 12,0 | 2013 |
| 7 | Котельная школы с.Памятное | 12,0 | 2013 |
| 8 | Котельная школы с.Б.Камаган | 12,0 | 2013 |
| 9 | Котельная д.сада с.Б.Камаган | 12,0 | 2013 |
| 10 | Котельная школы с.Б.Зарослое | 12,0 | 2014 |
| 11 | Котельная школы с.Скаты | 12,0 | 2014 |
| 12 | Котельная школы с.Речкино | 12,0 | 2014 |
| 13 | Котельная школы д.Мясниково | 12,0 | 2014 |
| 14 | Котельная д.сада с.Новодостовалово | 12,0 | 2014 |
|  | Итого по контрольно-измерительным работам: | 168,0 |  |
|  | Итого по техническому обслуживанию: | 227,335 |  |

|  | Итого по техническому обслуживанию: | 227,335 |  |
| --- | --- | --- | --- |

Приложение 4

к целевой программе Белозерского района

«Энергосбережение и  повышение энергетической эффективности

в  бюджетной сфере и жилищно-коммунальном комплексе                                                                                                                                              Белозерского района на 2010-2015 годы»

4.Проведение работ по энергоаудиту, составление и ведение энергетических паспортов на объектах теплоснабжения.

| № п.п. | Наименование котельной | Местонахождение котельной | Год исполнения | Количество объектов теплоснабжения | Сумма (тыс. рублей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная школы | с.Баярак | 2013 | 1 | 50,0 |  |
| 2 | Котельная школы | д.Куликово | 2013 | 1 | 50,0 |  |
| 3 | Котельная детсада | д.Корюкина | 2013 | 1 | 50,0 |  |
| 4 | Котельная школы | с.Белозерское | 2013 | 1 | 50,0 |  |
| 5 | Котельная школы | с.Боровлянское | 2013 | 1 | 50,0 |  |
| 6 | Котельная школы | п.Стеклозавод | 2013 | 1 | 50,0 |  |
| 7 | Котельная школы | с.Зюзино | 2013 | 1 | 50,0 |  |
| 8 | Котельная школы | с.Боровое | 2013 | 1 | 50,0 |  |
| 9 | Котельная школы | с.Першино | 2013 | 1 | 50,0 |  |
| 10 | Котельная детсада | с.Нижнетобольное | 2013 | 1 | 50,0 |  |
| 11 | Котельная школы | с.Ягодное | 2013 | 1 | 50,0 |  |
| 12 | Котельная школы | с.Нижнетобольное | 2013 | 1 | 50,0 |  |
| 13 | Котельная школы | д.Романово | 2013 | 1 | 50,0 |  |
| 14 | Котельная школы | с.Памятное | 2013 | 1 | 50,0 |  |
| 15 | Котельная школ | с.Пьянково | 2013 | 1 | 50,0 |  |
| 16 | Котельная школы | с.Светлый Дол | 2013 | 1 | 50,0 |  |
| 17 | Котельная школы | с.Скопино | 2013 | 1 | 50,0 |  |
| 18 | Котельная школы | с.Б.Камаган | 2014 | 1 | 50,0 |  |
| 19 | Котельная детсада | с.Б.Камаган | 2014 | 1 | 50,0 |  |
| 20 | Котельная школы | с.Б.Зарослое | 2014 | 1 | 50,0 |  |
| 21 | Котельная школы | с.Скаты | 2014 | 1 | 50,0 |  |
| 22 | Котельная школы | с.Рычково | 2014 | 1 | 50,0 |  |
| 23 | Котельная школы | с.Речкино | 2014 | 1 | 50,0 |  |
| 24 | Котельная школы | д.Екимово | 2014 | 1 | 50,0 |  |
| 25 | Центральная котельная | с.Белозерское | 2014 | 1 | 50,0 |  |
| 26 | Котельная Фапа | с.Боровое | 2014 | 1 | 50,0 |  |
| 27 | Котельная школы | д.Мясниково | 2014 | 1 | 50,0 |  |
| 28 | Котельная СДК | с.Першино | 2014 | 1 | 50,0 |  |
| 29 | Котельная детсада | с.Ягодное | 2014 | 1 | 50,0 |  |
| 30 | Котельная детсада | с.Чимеево | 2014 | 1 | 50,0 |  |
| 31 | Котельная детсада | с.Светлый Дол | 2014 | 1 | 50,0 |  |
| 32 | Котельная школы | с.Усть-Суерское | 2015 | 1 | 50,0 |  |
| 33 | Котельная СДК | д.Редькино | 2015 | 1 | 50,0 |  |
| 34 | Котельная СДК | с.Ягодное | 2015 | 1 | 50,0 |  |
| 35 | Котельная детсада | с.Новодостовалово | 2015 | 1 | 50,0 |  |
| 36 | Котельная общежития | с.Белозерское | 2015 | 1 | 50,0 |  |
|  | Всего: |  |  |  | 1800,0 |  |

Приложение 5

к целевой программе Белозерского района

«Энергосбережение и  повышение энергетической эффективности

в  бюджетной сфере и жилищно-коммунальном комплексе                                                                                                                                              Белозерского района на 2010-2015 годы»

Проведение работ по энергоаудиту, составление и ведения энергетических паспортов на объектах соцкультбыта.

| № | Наименование объекта соцкультбыта | Год исполнения | Стоимость за 1 кв. м. ( руб.) | Площадь помещения | Сумма (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МОУ «Белозерская средняя общеобразовательная школа» | 2011 | 50 | 2948 | 174,4 |
| 3 | МОУ «Белозерская вечерняя (сменная) общеобразовательная школа» | 2012 | 50 | 246 | 12,300 |
| 4 | МОУ «Боровская средняя общеобразовательная школа» | 2011 | 50 | 3830 | 191,5 |
| 5 | МОУ «Памятинская средняя общеобразовательная школа» | 2013 | 50 | 3026 | 151,3 |
| 6 | МОУ «Стеклозаводская средняя общеобразовательная школа» | 2012 | 50 | 2275 | 113,75 |
| 7 | МОУ «Ягоднинская средняя общеобразовательная школа» | 2012 | 50 | 1596 | 79,80 |
| 8 | МОУ «Зарослинская основная общеобразовательная школа» | 2013 | 50 | 2475 | 123,75 |
| 9 | МОУ «Зюзинская основная общеобразовательная школа» | 2012 | 50 | 1344 | 67,200 |
| 10 | МОУ «Камаганская начальная общеобразовательная школа» | 2012 | 50 | 988 | 49,40 |
| 11 | МОУ «Куликовская основная общеобразовательная школа» | 2013 | 50 | 1602 | 80,10 |
| 12 | МОУ «Мясниковская основная общеобразовательная школа» | 2012 | 50 | 2466 | 123,30 |
| 13 | МОУ «Нижнетобольная основная общеобразовательная школа» | 2013 | 50 | 1161 | 58,050 |
| 14 | МОУ «Романовская средняя общеобразовательная школа» | 2013 | 50 | 793 | 39,650 |
| 15 | МОУ «Светлодольская средняя общеобразовательная школа» | 2013 | 50 | 1 435 | 71,75 |
| 16 | МОУ «Рычковская основная общеобразовательная школа» | 2013 | 50 | 1503 | 75,15 |
| 17 | МОУ «Боровлянская начальная общеобразовательная школа» | 2014 | 50 | 334 | 16,70 |
| 18 | Лихачевская начальная общеобразовательная школа | 2014 | 50 | 174 | 8,78 |
| 19 | Юрковская начальная общеобразовательная школа | 2014 | 50 | 122 | 6,100 |
| 20 | Речкинская начальная общеобразовательная школа | 2012 | 50 | 839 | 41,95 |
| 21 | «Скатинская основная общеобразовательная школа» | 2015 | 50 | 1100 | 55,0 |
| 22 | МОУ «Скопинская начальная общеобразовательная школа» | 2015 | 50 | 2822 | 141,1 |
| 23 | МОУ «Баяракская основная общеобразовательная школа» | 2015 | 50 | 1060 | 53,0 |
| 24 | МДОУ «Першинский детский сад» | 2015 | 50 | 400 | 200,0 |
| 25 | МДОУ «Памятинский детский сал» | 2015 | 50 | 1454 | 72,70 |
| 26 | МДОУ «Боровской детский сад» | 2015 | 50 | 294 | 14,70 |
| 27 | МДОУ «Камаганский детский сад» | 2015 | 50 | 387 | 19,35 |
| 29 | МДОУ «Боровлянский детский сад» | 2015 | 50 | 481 | 24,050 |
| 30 | МДОУ «Светлодольский детский сад» | 2015 | 50 | 1091 | 54,55 |
| 31 | МДОУ «Ягодинский детский сад» | 2015 | 50 | 1194 | 59,70 |
| 32 | МДОУ «Чимеевский детский сад | 2015 | 50 | 286 | 14,3 |
| 33 | МДОУ «Новодостоваловский детский сад» | 2015 | 50 | 1213 | 60,65 |
| 34 | МДОУ «Белозерский детский сад» | 2015 | 50 | 2056 | 102,80 |
| 35 | МДОУ «Скопинский детский сад» | 2015 | 50 | 347 | 17,350 |
| 36 | МДОУ «Редькинский детский сад» | 2015 | 50 | 263 | 13,150 |
| 37 | МДОУ «Корюкинский детский сад» | 2015 | 50 | 470 | 23,50 |
| 38 | МДОУ «Нижнетольный детский сад» | 2015 | 50 | 1756 | 87,80 |
|  | Итого: |  |  | 45568 | 2278,4 |

Приложение 6

к целевой программе Белозерского района

«Энергосбережение и  повышение энергетической эффективности

в  бюджетной сфере и жилищно-коммунальном комплексе                                                                                                                                              Белозерского района на 2010-2015 годы»

Химическая промывка котельного оборудования

| №п/п | Наименование объекта | Год исполнения | Стоимость за 1 котельное оборудование (т. руб.) | Количество оборудования | Сумма (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная школы п.Стеклозавод | 2010 | 53,20 | 2 | 106,40 |
| 2 | Котельная школы с.Белозерское | 2010 | 53,20 | 2 | 106,40 |
| 3 | Котельная детсада д.Корюкина | 2010 | 53,20 | 1 | 53,20 |
| 4 | Котельная школы с.Нижнетобольное | 2011 | 53,20 | 2 | 106,40 |
| 5 | Котельная школы с.Ягодное | 2011 | 53,20 | 2 | 106,40 |
| 6 | Котельная школы с.Памятное | 2010 | 53,20 | 2 | 106,40 |
| 7 | Котельная школы с.Скаты | 2011 | 53,20 | 2 | 106,40 |
|  | ИТОГО: |  |  | 13 | 691,60 |

Повышение энергетической эффективности в жилищно-коммунальном                     комплексе Белозерского района

Приложение 7

к целевой программе Белозерского района

«Энергосбережение и  повышение энергетической эффективности

в  бюджетной сфере и жилищно-коммунальном комплексе                                                                                                                                              Белозерского района на 2010-2015 годы»

Модернизация котельных с использованием энергоэффективного  оборудования с высоким коэффициентом полезного действия работающего  на биотопливе

| № п.п. | Наименование объекта | Год исполнения | Сумма (тыс.руб) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Боровое, школа | 2011 | 450,0 |
| 2. | Зюзино,школа | 2012 | 450,0 |
| 3. | Романово,школа | 2013 | 450,0 |
| 4. | Н.Достовалово,школа | 2014 | 450,0 |
|  | Итого: |  | 1800,0 |

Приложение 8

к целевой программе Белозерского района

«Энергосбережение и  повышение энергетической эффективности

в  бюджетной сфере и жилищно-коммунальном комплексе                                                                                                                                              Белозерского района на 2010-2015 годы»

Оснащение многоквартирных жилых домов зданий приборами учета используемых энергетических ресурсов.

| № п.п. | Адрес МКД | Год исполнения | Сумма (тыс.руб) |
| --- | --- | --- | --- |
| Теплосчетчики |  |  |  |
| 1. | ул.Кирова, 74 | 2011 | 145,2 |
| 2. | ул.Ленина, 38 | 2011 | 145,2 |
| 3. | ул. Солнечная, 1 | 2010 | 145,2 |
| 4. | ул. Солнечная, 3 | 2010 | 145,2 |
|  | Всего: |  | 580,8 |

Приложение 9

к целевой программе Белозерского района

«Энергосбережение и  повышение энергетической эффективности

в  бюджетной сфере и жилищно-коммунальном комплексе                                                                                                                                              Белозерского района на 2010-2015 годы»

Проведение энергетических обследований многоквартирных жилых домов

| № п.п. | Адрес МКД | Год исполнения | Сумма (тыс.руб) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ул. Солнечная 1 | 2011 | 150,0 |
| 2 | ул. Солнечная 3 | 2011 | 150,0 |
| 3 | ул. Солнечная 9 | 2012 | 130,0 |
| 4 | ул. Солнечная 11 | 2012 | 130,0 |
| 5 | ул.Кирова 74 | 2012 | 120,0 |
| 6 | ул. Ленина 36 | 2012 | 120,0 |
| 7 | ул. Ленина 38 | 2013 | 110,0 |
| 8 | ул. Ленина 39 | 2013 | 110,0 |
| 9 | ул. Ленина 41 | 2013 | 120,0 |
| 10 | ул.Ленина 43 | 2013 | 120,0 |
| 11 | ул.Советская.32 | 2014 | 120,0 |
| 12 | ул.Советская 51 | 2015 | 120,0 |
| 13 | ул. Советская.57 | 2015 | 120,0 |
| 14 | ул.Карла Маркса 10 | 2015 | 110,0 |
| 15 | ул. Карла Маркса 15 | 2015 | 120,0 |
|  | Всего: |  | 1730,0 |

Приложение 10

к целевой программе Белозерского района

«Энергосбережение и  повышение энергетической эффективности

в  бюджетной сфере и жилищно-коммунальном комплексе                                                                                                                                              Белозерского района на 2010-2015 годы»

Мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи электрической  энергии, по организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества

| № п.п. | Наименование мероприятий | Год исполнения | Сумма (тыс.руб) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Постановка на учет и признание права муниципальной собственности в отношении бесхозяйных ВЛ-0,4 кВ в д.Редькино д.Русаково п.Стеклозавод с.Боровлянское. с.Тебенякское | 2011 2011 2010 2010 2010 | 65,0 65,0 70.0 70,0 70,0 |
|  | Всего: |  | 340,0 |

Приложение 11

к целевой программе Белозерского района

«Энергосбережение и  повышение энергетической эффективности

в  бюджетной сфере и жилищно-коммунальном комплексе                                                                                                                                              Белозерского района на 2010-2015 годы»

Мероприятия по сокращению потерь тепла и воды при их передаче

| № п.п. | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Сумма(тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Замена ветхих трубопроводов теплосетей с.Белозерское | 2010-2015 | 12600,0 |
|  | Замена ветхих водопроводных сетей с.Белозерское | 2010-2015 | 4700,0 |
|  | Итого: |  | 17300,0 |

Приложение12

к целевой программе Белозерского района

«Энергосбережение и  повышение энергетической эффективности

в  бюджетной сфере и жилищно-коммунальном комплексе

Белозерского района на 2010-2015 годы»

Приложение 1. Перечень целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

| Показатели | 2010г | 2011г | 2012г |  | 2013г |  | 2014г 2015г |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общие показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля объёмов электрической энергии, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта (в части много квартирных домов с использованием коллективных (общедомовых) приборов учёта), в общем объёме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, % | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
| Доля объёма тепловой энергии, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта (в части многоквартирных домов с использованием коллективных (общедомовых) приборов учёта), в общем объёме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, % | 20 | 30 | 50 |  | 70 |  | 90 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
| Доля объёмов воды, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта (в части многоквартирных домов с использованием коллективных (общедомовых) приборов учёта), в общем объёме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, % | 30 | 40 | 50 |  | 70 |  | 80 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
| Доля объёмов природного газа, расчёты за который осуществляется с использованием приборов учёта (в части многоквартирных домов – с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учёта, в общем учёте природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования, % | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
| Изменение объёма производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, тонн условного топлива (далее – т у.т.) | - | - | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |
| Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объёме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования, % | - | - | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |
| Объём внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объёме финансирования муниципальной программы, % | 1,4 | 5,2 | 13,1 |  | 15,4 |  | 16,9 |  |  |  |  |  |  |  | 27,6 |
| Показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов (рассчитываются для фактических и сопоставимых условий) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Экономия электрической энергии в натуральном выражении, киловатт часов (далее - кВтч) | 45330,0 | 46690,0 | 48090,0 |  | 49533,0 |  | 51019,0 |  |  |  |  | 52550,0 |  |  |  |
| Экономия электрической энергии в стоимостном выражении, тысяч рублей (далее - тыс. руб.) | 117,858 | 121,394 | 125,034 |  | 128,78 |  | 132,64 |  |  |  |  | 136,630 |  |  |  |
| Экономия тепловой энергии в натуральном выражении, тысяч гигакалорий (далее - тыс. Гкал) | 291,54 | 300,28 | 309,29 |  | 318,57 |  | 328,13 |  |  |  |  | 337,97 |  |  |  |
| Экономия тепловой энергии в стоимостном выражении, тыс. руб. | 355,678 | 366,341 | 377,334 |  | 388,65 |  | 400,31 |  |  |  |  | 412,323 |  |  |  |
| Экономия воды в натуральном выражении, тысяч метров кубических (далее - тыс. м3) | 191,46 | 197,20 | 203,11 |  | 209,21 |  | 215,48 |  |  |  |  | 222,0 |  |  |  |
| Экономия воды в стоимостном выражении, тыс. руб. | 4,882 | 5,029 | 5,179 |  | 5,335 |  | 5,495 |  |  |  |  | 5,661 |  |  |  |
| Экономия природного газа в натуральном выражении, тыс. м3 | 23,250 | 23,947 | 24,665 |  | 25,405 |  | 26,168 |  |  |  |  | 26,953 |  |  |  |
| Экономия природного газа в стоимостном выражении тыс. руб. | 60,450 | 62,262 | 64,129 |  | 66,053 |  | 68,036 |  |  |  |  | 70,078 |  |  |  |
| Показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта (в расчёте на 1 квадратный метр общей площади), гигакалорий на 1 квадратный метр (далее - Гкал/м2) | 0,287 | 0,296 | 0,304 |  | 0,313 |  | 0,323 |  | 0,332 |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчёты за которую осуществляются с применением расчётных способов (в расчёте на 1 квадратный метр общей площади), Гкал/м2 | 0,259 | 0,251 | 0,243 |  | 0,236 |  | 0,229 |  | 0,222 |  |  |  |  |  |  |
| Изменение удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта (в расчёте на 1 квадратный метр общей площади), Гкал/м2 | 0,079 | 0,088 | 0,097 |  | 0,106 |  | 0,115 |  | 0,124 |  |  |  |  |  |  |
| Изменение удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчёты за которую осуществляются с применением расчётных способов (в расчёте на 1 квадратный метр общей площади), Гкал/м2 | 0,105 | 0,096 | 0,087 |  | 0,078 |  | 0,069 |  |  | 0,060 |  |  |  |  |  |
| Изменение отношения удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчёты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, Гкал | 0,028 | 0,045 | 0,061 |  | 0,077 |  | 0,94 |  |  | 0,110 |  |  |  |  |  |
| Удельный расход воды на снабжение бюджетных учреждений, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта (в расчете на 1 человека), м3/чел. | 8,766 | 9,028 | 9,298 |  | 9,570 |  | 9,860 |  |  | 10,16 |  |  |  |  |  |
| Удельный расход воды на снабжение бюджетных учреждений, расчёты за которую осуществляются с использованием расчётных способов (в расчете на 1 человека), кубических метров на 1 человека (далее - м3/чел.) | 5,41 | 5,24 | 5,40 |  | 5,56 |  | 5,73 |  |  | 5,90 |  |  |  |  |  |
| Изменение удельного расхода воды на снабжение бюджетных учреждений, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта (в расчете на 1 человека), м3/чел. | 3,35 | 3,78 | 3,89 |  | 4,01 |  | 4,13 |  |  | 4,70 |  |  |  |  |  |
| Изменение отношения удельного расхода воды на снабжение бюджетных учреждений, расчёты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу воды на снабжение бюджетных учреждений, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, м3 | 0,617 | 0,635 | 0,654 |  | 0,674 |  | 0,69 |  |  | 0,71 |  |  |  |  |  |
| Удельный расход электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта (в расчете на 1 человека), киловатт часов на 1 человека, (далее - кВтч/чел.) | 356,7 | 367,4 | 378,4 |  | 389,7 |  | 401,4 |  |  | 413,5 |  |  |  |  |  |
| Удельный расход электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчёты за которую осуществляются с использованием расчетных способов (в расчете на 1 человека), кВтч/чел. | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| Изменение удельного расхода электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта (в расчёте на 1 человека), кВтч/чел. | 10,7 | 11,0 | 11,3 |  | 11,6 |  | 12,0 |  |  | 12,4 |  |  |  |  |  |
| Изменение удельного расхода электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчёты за которую осуществляются с использованием расчётных способов (в расчёте на 1 человека), кВтч/чел. | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| Изменение отношения удельного расхода электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчёты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, кВт/ч | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| Доля объёмов электрической энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями, оплата которой осуществляется с использованием приборов учёта, в общем объёме электрической энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями на территории муниципального образования, % | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| Доля объёмов тепловой энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями, оплата которой осуществляется с использованием приборов учёта, в общем объёме тепловой энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями на территории муниципального образования, % | 29 | 45 | 65 |  | 75 |  | 90 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| Доля объёмов воды, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями, оплата которой осуществляется с использованием приборов учёта, в общем объёме воды, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями на территории муниципального образования, % | 30 | 50 | 60 |  | 80 |  | 90 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| Доля объёмов природного газа, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объёме природного газа, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями на территории муниципального образования, % | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| Доля расходов бюджета муниципального образования на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений для фактических условий, % | 13,9 | 13,48 | 13,07 |  | 12,68 |  | 12,30 |  |  | 11,9 |  |  |  |  |  |
| Доля расходов бюджета муниципального образования на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений для сопоставимых условий, % | 3 | 3 | 3 |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| Динамика расходов бюджета муниципального образования на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений для фактических условий, тыс. руб. | 29789 | 28895 | 28028 |  | 27187 |  | 26371 |  |  | 25580 |  |  |  |  |  |
| Динамика расходов бюджета муниципального образования на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений для сопоставимых условий, тыс. руб. | 920 | 894 | 867 |  | 841 |  | 816 |  |  | 791 |  |  |  |  |  |
| Доля расходов бюджета муниципального образования на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива, % | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| Динамика расходов бюджета муниципального образования на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| Доля бюджетных учреждений, финансируемых за счёт бюджета муниципального образования, в общем объёме бюджетных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование, % | 0 | 50 | 60 |  | 70 |  | 80 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| Число энергосервисных договоров (контрактов), заключённых муниципальными заказчиками, штук (далее - шт.) | 0 | 5 | 10 |  | 15 |  | 20 |  |  | 30 |  |  |  |  |  |
| Доля муниципальных заказчиков в общем объёме, муниципальных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры (контракты), % | 0 | 16 | 33 |  | 50 |  | 66 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объёме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд (в стоимостном выражении), тыс. руб. | 59 | 150 | 250 |  | 250 |  | 500 |  |  | 500 |  |  |  |  |  |
| Удельные расходы бюджета муниципального образования на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (в расчете на одного жителя), тысяч рублей на одного человека (далее - тыс. руб./чел.) | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| Показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля объёмов электрической энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах, (за исключением многоквартирных домов), расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объёме электрической энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах, (за исключением многоквартирных домов) на территории муниципального образования, % | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| Доля объёмов электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчёты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учёта, в общем объёме электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории муниципального образования, % | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| Доля объёмов электрической энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учёта, в общем объёме электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории муниципального образования, % | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля объёмов тепловой энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объёме тепловой энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории муниципального образования, % | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля объёмов тепловой энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, оплата которой осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учёта, в общем объёме тепловой энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории муниципального образования, % | 4,3 | 12,5 | 30 | 50 |  | 70 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля объёмов воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объёме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории муниципального образования, % | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля объёмов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчёты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учёта, в общем объёме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории муниципального образования, % | 20 | 30 | 50 | 70 |  | 90 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля объёмов воды, потребляемой (используемой) в жилых домах, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учёта, в общем объёме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории муниципального образования, % | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля объёмов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчёты за который осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объёме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории муниципального образования, % | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| Доля объёмов природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах, расчёты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учёта, в общем объёме природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории муниципального образования, % | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование, шт. | 0 | 1 | 2 | 2 |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| Доля жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование, в общем числе жилых домов, % | 0 | 0,6 | 1,3 | 1,3 |  | 1,3 |  |  |  | 1,3 |  |  |  |  |  |
| Удельный расход тепловой энергии в жилых домах, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта (в части многоквартирных домов – с использованием коллективных (общедомовых) приборов учёта) (в расчёте на 1 квадратный метр общей площади), Гкал/м2 | 0,02 | 0,021 | 0,022 | 0,023 |  | 0,024 |  |  |  | 0,025 |  |  |  |  |  |
| Удельный расход тепловой энергии в жилых домах, расчёты за которую осуществляются с применением расчётных способов (нормативов потребления) (в расчёте на 1 квадратный метр общей площади), Гкал/м2 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,3 |  | 1,2 |  |  |  | 1,0 |  |  |  |  |  |
| Изменение удельного расхода тепловой энергии в жилых домах, расчёты за которую осуществляются с применением расчётных способов (нормативов потребления) (в расчёте на 1 квадратный метр общей площади) для фактических Гкал/м2 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 |  | 0,5 |  |  |  | 0,6 |  |  |  |  |  |
| Изменение удельного расхода тепловой энергии в жилых домах, расчёты за которую осуществляются с применением расчётных способов (нормативов потребления) (в расчёте на 1 квадратный метр общей площади) для сопоставимых условий, Гкал/м2 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 |  | 0,5 |  |  |  | 0,6 |  |  |  |  |  |
| Изменение отношения удельного расхода тепловой энергии в жилых домах, расчёты за которую осуществляются с применением расчётных способов (нормативов потребления), к удельному расходу тепловой энергии в жилых домах, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта для фактических условий, Гкал | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 |  | 0,5 |  |  |  | 0,6 |  |  |  |  |  |
| Изменение отношения удельного расхода тепловой энергии в жилых домах, расчёты за которую осуществляются с применением расчётных способов (нормативов потребления), к удельному расходу тепловой энергии в жилых домах, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта для сопоставимых условий Гкал | 97 | 94 | 91 | 88 |  | 85 |  |  |  |  | 83 |  |  |  |  |
| Удельный расход воды в жилых домах, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта (в части многоквартирных домов – с использованием коллективных (общедомовых) приборов учёта) (в расчёте на 1 квадратный метр общей площади), м3/м2 | 0 | 0,3 | 0.31 | 0,32 |  | 0,33 |  |  |  |  | 0,34 |  |  |  |  |
| Удельный расход воды в жилых домах, расчёты за которую осуществляются с применением расчётных способов (нормативов потребления) (в расчёте на 1 квадратный метр общей площади), м3/м2 | 2,4 | 2,3 | 2,2 | 2,1 |  | 2,0 |  |  |  |  | 1,9 |  |  |  |  |
| Изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта (в части многоквартирных домов – с использованием коллективных (общедомовых) приборов учёта) расчёте на 1 квадратный метр общей площади) для фактических условий, м3/м2 | 2,4 | 2,0 | 1,8 | 1,7 |  | 1,6 |  |  |  |  | 1,5 |  |  |  |  |
| Изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта (в части многоквартирных домов – с использованием коллективных (общедомовых) приборов учёта) расчёте на 1 квадратный метр общей площади) для сопоставимых условий, м3/м2 | 0 | 0,3 | 0.31 | 0,32 |  | 0,33 |  |  |  |  | 0,34 |  |  |  |  |
| Изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчёты за которую осуществляются с применением расчётных способов (нормативов потребления) (в расчёте на 1 квадратный метр общей площади) для фактических условий, м3/м2 | 2,4 | 2,0 | 1,8 | 1,7 |  | 1,6 |  |  |  |  | 1,5 |  |  |  |  |
| Изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчёты за которую осуществляются с применением расчётных способов (нормативов потребления) (в расчёте на 1 квадратный метр общей площади) для сопоставимых условий, м3/м2 | 0 | 0,3 | 0.31 | 0,32 |  | 0,33 |  |  |  |  | 0,34 |  |  |  |  |
| Изменение отношения удельного расхода воды в жилых домах, расчёты за которую осуществляются с применением расчётных способов (нормативов потребления), к удельному расходу воды в жилых домах, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта для фактических условий, м3 | 0 | 0,3 | 0.31 | 0,32 |  | 0,33 |  |  |  | 0,34 |  |  |  |  |  |
| Изменение отношения удельного расхода воды в жилых домах, расчёты за которую осуществляются с применением расчётных способов (нормативов потребления), к удельному расходу воды в жилых домах, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта для сопоставимых условий, м3 | 55,6 | 53 | 52 | 50 |  | 49 |  |  |  | 47 |  |  |  |  |  |
| Удельный расход электрической энергии в жилых домах, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта (в части многоквартирных домов – с использованием коллективных (общедомовых) приборов учёта) в расчёте на 1 квадратный метр общей площади), кВтч/м2 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |  | 7,5 |  |  |  | 7,5 |  |  |  |  |  |
| Удельный расход электрической энергии в жилых домах, расчёты за которую осуществляются с применением расчётных способов (нормативов потребления) (в расчёте на 1 квадратный метр общей площади), кВтч/м2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| Изменение удельного расхода электрической энергии в жилых домах, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта (в части много квартирных домов – с использованием коллективных (общедомовых) приборов учёта) (в расчёте на 1 квадратный метр общей площади) для фактических условий, кВтч/м2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| Изменение удельного расхода электрической энергии в жилых домах, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта (в части много квартирных домов – с использованием коллективных (общедомовых) приборов учёта) (в расчёте на 1 квадратный метр общей площади) для сопоставимых условий, кВтч/ м2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| Изменение удельного расхода электрической энергии в жилых домах, расчёты за которую осуществляются с применением расчётных способов (нормативов потребления) (в расчёте на 1 квадратный метр общей площади) для фактических условий, кВтч/м2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| Изменение удельного расхода электрической энергии в жилых домах, расчёты за которую осуществляются с применением расчётных способов (нормативов потребления) (в расчёте на 1 квадратный метр общей площади) для сопоставимых условий, кВтч/м2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| Изменение отношения удельного расхода электрической энергии в жилых домах, расчёты за которую осуществляются с применением расчётных способов, (нормативов потребления), к удельному расходу электрической энергии в жилых домах, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта для фактических условий, кВтч | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| Изменение отношения удельного расхода электрической энергии в жилых домах, расчёты за которую осуществляются с применением расчётных способов, (нормативов потребления), к удельному расходу электрической энергии в жилых домах, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта для сопоставимых условий, кВтч | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| Удельный расход природного газа в жилых домах, расчёты за который осуществляются с использованием приборов учёта (в части многоквартирных домов – с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учёта) (в расчёте на 1 квадратный метр общей площади), тыс. м3/м2 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |  | 3,7 |  |  |  |  | 3,7 |  |  |  |  |
| Удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 квадратный метр общей площади), м3/м2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| Изменение удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 квадратный метр общей площади) для фактических условий, м3/м2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| Изменение удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 квадратный метр общей площади) для сопоставимых условий, м3/м2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| Изменение удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 квадратный метр общей площади) для фактических условий, тыс. м3/м2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| Изменение удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 квадратный метр общей площади) для сопоставимых условий, тыс. м3/м2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| Изменение отношения удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета для фактических условий, м3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| Изменение отношения удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета для сопоставимых условий, м3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| Показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изменение удельного расхода топлива на выработку электрической энергии тепловыми электростанциями, килограмм условного топлива на 1 киловатт в час (далее - кг у.т./кВтч) | - | - | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |
| Изменение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 169,3 | 164,2 | 159,3 |  | 154,5 |  | 150.0 |  |  |  | 145.4 |  |  |  |  |
| Динамика изменения фактического объема потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям, кВтч | - | - | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |
| Динамика изменения фактического объема потерь тепловой энергии при ее передаче, Гкал | 16 | 15 | 14 |  | 13 |  | 12 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
| Динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче, м3 | 51 | 35 | 30 |  | 20 |  | 15 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
| Динамика изменения объемов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды, кВтч/м3 | 9,1 | 8 | 7 |  | 6 |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
| Показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Динамика количества высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием, ед. | - | - | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |
| Динамика количества общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом Российской Федерации, муниципальным образованием, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, ед. | - | - | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |

Приложение 13

к целевой программе Белозерского района

«Энергосбережение и  повышение энергетической

эффективности в  бюджетной сфере

и жилищно-коммунальном комплексе

Белозерского района на 2010-2015 годы»

Экономия топливно- энергетических ресурсов (ТЭР)

| Используемые ТЭР |  | Расход ТЭР за период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование ТЭР | Единицы измерения | 2007г | 2008г. | 2009г. | 2010г. | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. |  |
| Газ | В натуральном выражениии, м3 | 12678 | 16857 | 18764 | 23250 | 23947 | 24665 | 25405 | 26168 | 26953 |  |
|  | В т у.т. | 14630,4 | 19452,9 | 21653,6 | 26830,5 | 27634,8 | 28463,4 | 29317,3 | 30197,8 | 31103,7 |  |
|  | В денежном выражении, тыс. руб | 27,345 | 31,780 | 35,350 | 60,450 | 62,262 | 64,129 | 66,053 | 68,036 | 70,078 |  |
| Электроэнергия | В натуральном выражении,М3 | 12879 | 15572 | 18773,0 | 45330,0 | 46690,0 | 48090,0 | 49533,0 | 51019,0 | 52550,0 |  |
|  | В т.у.т. | 4436,8 | 5364,5 | 6467,2 | 15616,1 | 16084,7 | 16567 | 17064,1 | 17576 | 18103,4 |  |
|  | В денежном выражении тыс.руб. | 14,768 | 17,678 | 22,809 | 117858,0 | 121394,0 | 125034,0 | 128785,0 | 132649,4 | 136630,0 |  |
| Уголь | В натуральном выражении, | 180 | 200 | 250 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 |  |
|  | В т.у.т. | 230,4 | 384 | 537,6 | 844,8 | 921,6 | 960 | 998,4 | 1036,8 | 1075,2 |  |
|  | В денежном выражении тыс.руб. | 162 | 220 | 500 | 540 | 560 | 577 | 594 | 612 | 630 |  |
| Теплоэнергия | В натуральном выражении м3 | 115,0 | 118,0 | 126,0 | 291,54 | 300,28 | 309,29 | 318,57 | 328,13 | 337,97 |  |
|  | В т.у.т. | 17,1 | 17,5 | 18,7 | 43,3 | 44,6 | 45,9 | 47,3 | 48,7 | 50,2 |  |
|  | В денежном выражении тыс.руб | 134,67 | 147,32 | 153,72 | 355,678 | 366,341 | 377,334 | 388,655 | 400,318 | 412,323 |  |

Приложение 14

к целевой программе Белозерского района

«Энергосбережение и  повышение энергетической

эффективности в  бюджетной сфере

и жилищно-коммунальном комплексе

Белозерского района на 2010-2015 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реали- зации, годы | Исполнители | Объём финансирования мероприятий, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего за 2010- 2015 годы | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Заключение долгосрочных энергосервисных контрактов для обеспечения муниципальных нужд | 2010– 2015 годы | Органы местного самоуправления, расположенные на территории Белозерского района (по согласованию), руководители организаций (по согласованию) | 0,63 | 0,03 | 0,06 | 0,09 | 0,12 | 0,15 | 0,18 |
|  | Разработать порядок стимулирования персонала бюджетных учреждений за осуществление энергосберегающих мероприятий | 2010– 2015 годы | управление экономического развития и имущественных отношений Администрации Белозерского района | - | - | - | - | - | - | - |