Администрация Белозерского сельсовета

Белозерского района

Курганской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  15 декабря 2017 года  № 150

с. Белозерское

Об утверждении муниципальной программы Белозерского сельсовета

«Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы

В соответствии Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Белозерского сельсовета Белозерского района Курганской области, в целях совершенствования системы благоустройства на территории муниципального образования Белозерского сельсовета, Администрация Белозерского сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу Белозерского сельсовета «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление обнародовать в порядке, установленном Уставом Белозерского сельсовета Белозерского района Курганской области и разместить на официальном сайте Администрации Белозерского сельсовета.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Белозерского сельсовета                                                                   П.Г. Сахаров

Приложение к постановлению Администрации Белозерского сельсовета от 15 декабря 2017 года № 150 «Об утверждении муниципальной программы Белозерского сельсовета «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы»

Муниципальная программа Белозерского сельсовета

«Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы

| Наименование программы | «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Белозерского сельсовета |
| Соисполнители | Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области (по согласованию) Отдел ЖКХ, газификации и производственных отраслей Администрации Белозерского района (по согласованию) |
| Участники программы | Заинтересованные лица, жители многоквартирных домов, исполнители работ по муниципальным контрактам |
| Цель программы | Повышение качества и комфорта городской среды, уровня благоустройства территорий Белозерского сельсовета путем реализации комплекса первоочередных мероприятий по формированию комфортной городской среды |
| Задачи программы | - Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов села Белозерское; - Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования (парков, скверов, детских площадок и т.д.); - Повышение уровня благоустройства территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам в селе Белозерское; - Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории села Белозерское. |
| Целевые индикаторы и показатели программы | - Количество благоустроенных дворовых территорий; - Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий; - Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения с. Белозерское); - Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования; - Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования; - Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общего количества территорий общего пользования; - Количество благоустроенных территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам; - Доля благоустроенных территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам от общего количества территорий; - Количество благоустроенных объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; - Доля благоустроенных объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; - Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования; - Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования. |
| Срок реализации программы | 2018-2022 годы |
| Объем и источники финансирования программы | Общий объем финансирования муниципальной программы в 2018-2022 годах составит 12495,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета – 10419,0 тыс. рублей (по согласованию); областного бюджета – 906,0 тыс. рублей (по согласованию); местного бюджета – 1132,5 тыс. рублей; внебюджетных источников – 37,5 тыс. рублей (по согласованию); В 2018 году общий объем финансирования муниципальной программы составит 2499,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета – 2083,8 тыс. рублей (по согласованию); областного бюджета – 181,2 тыс. рублей (по согласованию); местного бюджета – 226,5 тыс. рублей; внебюджетных источников – 7,5 тыс. рублей (по согласованию); В 2019 году общий объем финансирования муниципальной программы составит 2499,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета – 2083,8 тыс. рублей (по согласованию); областного бюджета – 181,2 тыс. рублей (по согласованию); местного бюджета – 226,5 тыс. рублей; внебюджетных источников – 7,5 тыс. рублей (по согласованию); В 2020 году общий объем финансирования муниципальной программы составит 2499,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета – 2083,8 тыс. рублей (по согласованию); областного бюджета – 181,2 тыс. рублей (по согласованию); местного бюджета – 226,5 тыс. рублей; внебюджетных источников – 7,5 тыс. рублей (по согласованию); В 2021 году общий объем финансирования муниципальной программы составит 2499,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета – 2083,8 тыс. рублей (по согласованию); областного бюджета – 181,2 тыс. рублей (по согласованию); местного бюджета – 226,5 тыс. рублей; внебюджетных источников – 7,5 тыс. рублей (по согласованию); В 2022 году общий объем финансирования муниципальной программы составит 2499,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета – 2083,8 тыс. рублей (по согласованию); областного бюджета – 181,2 тыс. рублей (по согласованию); местного бюджета – 226,5 тыс. рублей; внебюджетных источников – 7,5 тыс. рублей (по согласованию); - Средства носят характер прогноза. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | - повышение уровня благоустройства дворовых территорий и увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в села Белозерское; - повышение уровня благоустройства территорий общего пользования и увеличение количества благоустроенных территорий общего пользования в села Белозерское; - повышение уровня благоустройства объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в села Белозерское; - повышение уровня благоустройства территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам в селе Белозерское; - повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан в реализацию мероприятий по благоустройству территории села Белозерское. |

Раздел I. Характеристика текущего состояния сектора благоустройства

в с. Белозерское

Село Белозерское является единственным населенным пунктом Белозерского района с численностью населения более 1000 человек. Важной составляющей качества жизни населения, благоприятной жизненной среды, комфортных условий для проживания в с. Белозерское является благоустройство его территории.

Благоустройство территории села представляет собой комплекс мероприятий, направленных на обеспечение безопасных, удобных условий проживания граждан, поддержания и улучшения санитарного и эстетического состояния дворовых и общественных территорий (включая создание, приобретение, установку, устройство, реконструкцию, модернизацию, ремонт дворовых и общественных территорий или отдельных объектов и элементов на них расположенных).

Текущее состояние большинства дворовых территорий многоквартирных домов, а также общественных территорий в с. Белозерское не соответствует современным требованиям к местам проживания и проведения культурно-досуговой деятельности граждан, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации.

До настоящего времени благоустройство дворовых территорий осуществлялось по отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов благоустройства. Некоторые виды работ по благоустройству практически не производились: работы по содержанию зеленых зон дворовых территорий, организации новых дворовых площадок для отдыха детей разных возрастных групп. Существующее положение обусловлено рядом факторов: появление новых современных требований к благоустройству и содержанию дворовых территорий, недостаточное финансирование мероприятий в предыдущие годы, отсутствие комплексного подхода к решению проблемы формирования и обеспечения комфортной и благоприятной для проживания населения среды.

Вопросы благоустройства территории с. Белозерское требуют поиска эффективных решений. Необходимо принятие комплекса мер, направленных на приведение в надлежащее состояние общественных территорий, дворовых территорий многоквартирных домов, в том числе проездов к дворовым территориям, от состояния которых во многом зависит качество жизни населения. Комплексный подход к вопросам благоустройства с. Белозерское позволит сформировать многофункциональную адаптивную среду для проживания граждан. Также при выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей с. Белозерское и сложившуюся инфраструктуру дворовых и общественных территорий для определения функциональных зон.

В существующем жилищном фонде на территории села Белозерское объекты благоустройства дворов за многолетний период эксплуатации пришли в ветхое состояние и не отвечают в полной мере нормативным требованиям:

- асфальтовое покрытие дворовых территорий и тротуаров пришло в негодность или полностью отсутствует;

- в большинстве дворов освещение отсутствует или требует реконструкции;

- во дворах не осуществляется уход за зелеными насаждениями, не осуществляется посадка цветочных клумб из-за отсутствия вазонов;

- отсутствуют детские площадки, малые архитектурные формы;

- во многих дворах отсутствуют стоянки для автомобилей, что приводит к их беспорядочной парковке.

Благоустройство дворовых территорий и территорий общего пользования является системным элементом благоустройства села Белозерское. Без благоустройства дворовых территорий и  территорий общего пользования благоустройство села Белозерское не может носить комплексный характер и эффективно влиять на повышение качества жизни населения.

В связи с этим назрела необходимость разработки и реализации муниципальной программы Белозерского сельсовета «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы» (далее – Программа), которой предусматривается   целенаправленная работа  по комплексному благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов с. Белозерское, а также благоустройству территорий общего пользования.

Комплексное благоустройство дворовых территорий включает в себя такие вопросы, как ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, парковок автотранспорта, устройство детских, спортивных площадок, устройство освещения, а также озеленение с устройством газонов, посадкой деревьев и кустарников, организацию доступности к дворовой инфраструктуре маломобильных групп населения.

Для обеспечения благоустройства территорий общего пользования целесообразно проведение следующих мероприятий:

- озеленение, уход за зелеными насаждениями;

- оборудование малыми архитектурными формами;

- устройство пешеходных дорожек,

- освещение территорий, в т. ч. декоративное;

- обустройство площадок для отдыха, детских, спортивных площадок;

- установка скамеек и урн, контейнеров для сбора мусора;

- оформление цветников;

- обеспечение физической, пространственной и информационной доступности общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения;

- другие виды работ.

Выполнение всего комплекса работ, предусмотренных муниципальной программой позволит повысить уровень благоустройства муниципального образования и создать условия для комфортного проживания граждан.

Раздел II. Приоритеты муниципальной политики в сфере благоустройства.

Цели и задачи муниципальной программы.

Приоритетами муниципальной политики в сфере благоустройства являются:

- повышение комфортности условий проживания граждан в муниципальном образовании;

- повышение уровня благоустройства территорий.

Целью Программы является повышение качества и комфорта городской среды, уровня благоустройства территорий Белозерского сельсовета путем реализации комплекса первоочередных мероприятий по формированию комфортной городской среды.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов села Белозерское;

- повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования (парков, скверов, детских площадок и т.д.);

- повышение уровня благоустройства территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам в селе Белозерское;

- повышение уровня благоустройства объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

- создание (восстановление, реконструкция) объектов централизованной (нецентрализованной) систем холодного водоснабжения в муниципальном образовании;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории села Белозерское.

Раздел III. Сроки реализации Программы

Реализация мероприятий программы рассчитана на период с 2018 по 2022 годы.

Раздел IV. План реализации и обобщенная характеристика

основных мероприятий муниципальной программы

В рамках Программы запланировано благоустройство следующих территорий в                                    с. Белозерское:

а) всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период реализации программы, исходя из минимального перечня работ по благоустройству. Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству в 2018-2022 годы, приведен в приложении 1 к настоящей Программе.

К дворовым территориям, нуждающимся в благоустройстве, относятся дворовые территории многоквартирных домов, физическое состояние и уровень благоустройства которых не соответствует правилам благоустройства поселений, разработанным в соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации № 711/пр от 13 апреля 2017 года «Об утверждении методических рекомендаций для подготовки правил благоустройства поселений, городских округов, внутригородских районов», а также на которых отсутствует или находится в ненадлежащем физическом состоянии хотя бы один из элементов минимального перечня видов работ по благоустройству.

Физическое состояние дворовой территории и отдельных элементов благоустройства, необходимость ее благоустройства исходя из минимального перечня работ определяются по результатам инвентаризации, проведенной в порядке, утвержденном постановлением Администрации Белозерского сельсовета.

В минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов входит:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка малых архитектурных форм (скамеек, урн для мусора).

Очередность проведения работ по благоустройству дворовых территорий, исходя из минимального перечня работ в рамках реализации Программы определяется общественной комиссией, утвержденной в установленном порядке (далее - Комиссия) с учетом сроков поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ.  К заинтересованным лицам относятся представители органов местного самоуправления, общественных объединений, физические лица, заинтересованные в проекте благоустройства и готовые участвовать в его реализации  (далее – заинтересованные лица).

Заявления заинтересованных лиц, поданные в Администрацию Белозерского сельсовета в рамках разработки муниципальной программы Белозерского сельсовета «Формирования комфортной городской среды» на 2017 год, включаются в муниципальную программу в порядке первой очереди.

При проведении работ по благоустройству дворовых территорий исходя из минимального перечня работ в рамках реализации Программы заинтересованные лица могут обеспечить свое трудовое участие.

Минимальным объемом трудового участия заинтересованных лиц может являться однократное проведение коллективного субботника. Под субботником в данном случае понимается коллективное выполнение неоплачиваемых, не требующих специальной квалификации (работ по благоустройству дворовой территории, включая подготовку дворовой территории к началу ремонтных работ (демонтаж оборудования, уборка мусора), выполнение покрасочных работ, земляных работ, высадка деревьев и иные виды работ).

Трудовое участие заинтересованных лиц при реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий подтверждается документально. В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие, заинтересованные лица представляют отчеты о проведении работ по благоустройству дворовой территории с трудовым участием заинтересованных лиц, подписанные председателями советов многоквартирных домов или лицом осуществляющим, управление многоквартирными домами. При этом рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фото- и (или) видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан. Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в Администрацию Белозерского сельсовета.

По решению заинтересованных лиц в заявления о включении дворовых территорий в Программу могут быть включены мероприятия из дополнительного перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов при условии финансирования данных мероприятий за счет заинтересованных лиц.

В перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов входит:

- оборудование детских и (или) спортивных площадок;

- оборудование автомобильных парковок;

- выполнение работ по озеленению;

- установка пандусов и других элементов для формирования доступности к объектам городской среды маломобильных групп граждан;

- иные виды работ.

б) всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период реализации программы.

К общественным территориям, нуждающимся в благоустройстве относятся общественные территории, физическое состояние и уровень благоустройства которых не соответствует правилам благоустройства поселений, разработанным в соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации № 711/пр от 13 апреля 2017 года «Об утверждении методических рекомендаций для подготовки правил благоустройства поселений, городских округов, внутригородских районов», а также потребностям жителей с. Белозерское.

Физическое состояние общественных территорий и отдельных элементов благоустройства определяются по результатам инвентаризации, проведенной в порядке, утвержденном постановлением Администрации Белозерского сельсовета.

В перечень мероприятий по благоустройству территорий общего пользования входят:

- благоустройство центральной площади;

- благоустройство парков, скверов;

- благоустройство спортивных площадок;

- устройство (реконструкция) детских площадок;

- благоустройство территории возле общественных зданий;

- реконструкция пешеходных зон (тротуаров) с обустройством зон отдыха;

- благоустройство муниципальных рынков;

- благоустройство прилегающей территории к памятнику и ремонт памятника;

- благоустройство иных территорий общего пользования в с. Белозерское.

Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2022 годы, приведен в приложении 2 к настоящей Программе.

в) объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с Администрацией Белозерского сельсовета с целью приведения в соответствие правилам благоустройства поселений, разработанных в соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации № 711/пр от 13 апреля 2017 года «Об утверждении методических рекомендаций для подготовки правил благоустройства поселений, городских округов, внутригородских районов». Адресный перечень указан в приложении 7 к настоящей Программе.

г) территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года за счет средств собственников (пользователей) указанных домов в соответствии с заключенными по результатам инвентаризации, проведенной в порядке, утвержденном постановлением Администрации Белозерского сельсовета, соглашениями с Администрацией Белозерского сельсовета с целью приведения в соответствие правилам благоустройства сельсовета, разработанных в соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации № 711/пр от 13 апреля 2017 года «Об утверждении методических рекомендаций для подготовки правил благоустройства поселений, городских округов, внутригородских районов». Перечень мероприятий указан в приложении 4 к настоящей Программе.

д) объектов централизованной (нецентрализованной) систем холодного водоснабжения с. Белозерское, подлежащих созданию (восстановлению, реконструкции) по решению Администрации Белозерского сельсовета.

е) иные мероприятия по благоустройству.

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, территорий общего пользования расположенных на территории села Белозерское осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Раздел V. Прогноз ожидаемых результатов реализации программы

В результате реализации мероприятий Программы в с. Белозерское  планируется:

- на каждой дворовой территории, включенной в муниципальную программу в период с 2018 по 2022 годы, произвести минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов с учетом мнений заинтересованных лиц;

- благоустроить все территории общего пользования, включенные в муниципальную программу по результатам общественных обсуждений, в период с 2018 по 2022 годы;

- благоустроить территории, прилегающие к индивидуальным жилым домам, за счет средств собственников (пользователей) указанных домов не позднее 2020 года в соответствии с заключенными соглашениями с Администрацией Белозерского сельсовета;

- благоустроить объекты недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельные участки, находящиеся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, за счет средств указанных лиц не позднее 2020 года в соответствии с заключенными соглашениями с Администрацией Белозерского сельсовета;

- создать (восстановить, реконструировать) объекты централизованной (нецентрализованной) систем холодного водоснабжения с. Белозерское, по решению Администрации Белозерского сельсовета;

- провести иные мероприятия по благоустройству территории с. Белозерское.

Основным ожидаемым результатом реализации Программы является повышение уровня комплексного благоустройства территории с. Белозерское. Проведение мероприятий Программы создаст необходимый минимальный уровень комфортной среды для жителей многоквартирных домов, условия для культурно-досуговой деятельности, отдыха и занятий спортом для всех жителей  с. Белозерское.

Раздел VII. Перечень мероприятий Программы

В рамках реализации Программы планируется проведение комплекса работ за счет средств местного бюджета с привлечением средств областного бюджета и федерального бюджета. При разработке Программы учитывалась потребность в различных формах благоустройства территории с. Белозерское, текущее состояние благоустройства и степень изношенности отдельных элементов благоустройства.

Перечень мероприятий Программы приведен в приложении 5 к настоящей Программе.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы приведен в приложении 6 к настоящей Программе.

Раздел VIII. Целевые индикаторы Программы

Целевые индикаторы Программы (количественные показатели, отражающие степень достижения целей и решения задач Программы) приведены в приложении 3 к настоящей Программе.

Раздел IX. Ресурсное обеспечение программы за счет всех источников финансирования

Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы составляет 12495,0 тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет  – 10419,0 тыс. рублей;

- областной бюджет – 906,0 тыс. рублей;

- местный бюджет – 1132,5 тыс. рублей;

- внебюджетные источники – 37,5 тыс. руб.

Объемы бюджетных ассигнований уточняются в соответствии с возможностями бюджетов всех уровней.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации муниципальной Программы на 2018-2022 годы приведены в Приложении 7 к настоящей Программе.

Нормативная стоимость (единичные расценки) по комплексному благоустройству дворовых территорий, в рамках муниципальной программы Белозерского сельсовета «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы, определяется на основании федеральных сметных нормативов, с перерасчетом базовой стоимости в текущий уровень цен, ежеквартальным индексам изменения сметной стоимости строительства утвержденной Приказом министерства строительства и ЖКХ Российской Федерации № 1028/пр от 29 декабря 2016 года «Об утверждении Методики применения сметных норм».

Раздел X.  Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории,        включенной в муниципальную программу

Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории и (или) территории общего пользования, включаемых в муниципальную программу «Формирования комфортной городской среды».

В дизайн-проект включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории.

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Это может быть как проектная, сметная документация, так и упрощенный вариант в виде изображения дворовой территории или территории общего пользования с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.

К заинтересованным лицам относятся: собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории и (или) территории общего пользования, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица).

Разработка дизайн-проекта осуществляется Администрацией Белозерского сельсовета или заинтересованными лицами.

Дизайн – проект разрабатывается в отношении дворовых территорий и территорий общего пользования, прошедших отбор, исходя из даты представления предложений заинтересованных лиц в пределах выделенных лимитов бюджетных ассигнований.

В случае совместной заявки заинтересованных лиц, проживающих в многоквартирных домах, имеющих общую дворовую территорию, дизайн-проект разрабатывается на общую дворовую территорию.

Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется с учетом минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовой территории, утвержденных протоколом общего собрания собственников жилья в многоквартирном доме, в отношении которой разрабатывается дизайн-проект благоустройства.

Представитель заинтересованных лиц обязан рассмотреть представленный дизайн-проект в срок не превышающий 5 календарных дней с момента его получения и представить в Администрацию Белозерского сельсовета согласованный дизайн-проект или мотивированные замечания.

В случае не урегулирования замечаний, Администрация Белозерского сельсовета передает дизайн-проект с замечаниями представителя заинтересованных лиц общественной комиссии для проведения обсуждения с участием представителя заинтересованных лиц и принятия решения по дизайн-проекту.

Утверждение дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома и (или) территории общего пользования осуществляется Администрацией Белозерского сельсовета.

Раздел X. Осуществление контроля за реализацией муниципальной программой

Контроль и координация реализации муниципальной программы осуществляется общественной комиссией созданной Администрацией Белозерского сельсовета.

Приложение 1 к муниципальной программе Белозерского сельсовета «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству в 2018-2022 годы

| № п/п | Перечень дворовых территорий многоквартирных домов | Перечень работ планируемых к выполнению |
| --- | --- | --- |
| 2018 год |  |  |
| 1. | с. Белозерское, ул. Ленина, д. 36 | Установка малых архитектурных форм (скамеек, урн для мусора и др.), обеспечение освещения, ремонт дворовых проездов, устройство игровой площадки, озеленение территории, другие виды работ. |
| 2. | с. Белозерское, ул. К. Маркса, д. 10 | Установка малых архитектурных форм (скамеек, урн для мусора и др.), обеспечение освещения, устройство игровой площадки, другие виды работ. |
| 2019 год |  |  |
| 1. | с. Белозерское, ул. Кирова, д. 74 | Установка малых архитектурных форм (скамеек, урн для мусора и др.), обеспечение освещения, ремонт дворовых проездов, устройство игровой площадки, озеленение территории, другие виды работ. |
| 2. | с. Белозерское, ул. Солнечная, д.1, д.3 | Установка малых архитектурных форм (скамеек, урн для мусора и др.), обеспечение освещения ремонт дворовых проездов, устройство парковочных мест, устройство игровой площадки, озеленение территории, другие виды работ. |
| 2020 год |  |  |
| 1. | с. Белозерское, ул. Солнечная, д. 9 | Установка малых архитектурных форм (скамеек, урн для мусора и др.), обеспечение освещения, ремонт дворовых проездов, другие виды работ. |
| 2. | с. Белозерское, ул. Солнечная, д. 11 | Установка малых архитектурных форм (скамеек, урн для мусора и др.), обеспечение освещения, ремонт дворовых проездов, другие виды работ. |
| 3. | с. Белозерское, ул. Ленина, д. 38 | Установка малых архитектурных форм (скамеек, урн для мусора и др.), обеспечение освещения, ремонт дворовых проездов, другие виды работ. |
| 2021 год |  |  |
| 1. | с. Белозерское, ул. Ленина, д. 39 | Установка малых архитектурных форм (скамеек, урн для мусора и др.), обеспечение освещения, ремонт дворовых проездов, устройство игровой площадки, другие виды работ. |
| 2. | с. Белозерское, ул. Ленина, д. 41 | Установка малых архитектурных форм (скамеек, урн для мусора и др.), обеспечение освещения, ремонт дворовых проездов, устройство игровой площадки, другие виды работ. |
| 3. | с. Белозерское, ул. Ленина, д. 43 | Установка малых архитектурных форм (скамеек, урн для мусора и др.), обеспечение освещения, ремонт дворовых проездов, устройство игровой площадки, другие виды работ. |
| 2022 год |  |  |
| 1. | с. Белозерское, ул. Советская, д. 32 | Установка малых архитектурных форм (скамеек, урн для мусора и др.), обеспечение освещения, ремонт дворовых проездов, устройство игровой площадки, другие виды работ. |
| 2. | с. Белозерское, ул. Строителей, д. 10 | Установка малых архитектурных форм (скамеек, урн для мусора и др.), обеспечение освещения, ремонт дворовых проездов, другие виды работ. |
| 3. | с. Белозерское, ул. Советская, д. 57 | Установка малых архитектурных форм (скамеек, урн для мусора и др.), обеспечение освещения, другие виды работ. |
| 4. | с. Белозерское, ул. К.Маркса, 15 | Установка малых архитектурных форм (скамеек, урн для мусора и др.), обеспечение освещения, другие виды работ. |

Приложение 2 к муниципальной программе Белозерского сельсовета «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы

Адресный перечень территорий общего пользования подлежащих благоустройству

в 2018-2022 годы

| № п/п | Наименование территорий общего пользования | Перечень работ планируемых к выполнению |
| --- | --- | --- |
| 2018 год |  |  |
| 1. | с. Белозерское ул. К. Маркса, 9 (детская площадка) | Покраска и ремонт имеющегося детского игрового оборудования, приобретение и установка нового детского игрового и спортивного оборудования, установка малых архитектурных форм (скамьи, урны для мусора), устройство пешеходной дорожки – брусчатка, проведение работ по озеленению территории, огораживание территории, обеспечение освещения, другие виды работ. |
| 2. | Благоустройство рынка с. Белозерское, ул. К. Маркса | Установка малых архитектурных форм, асфальтирование территории, обеспечение освещения, другие виды работ. |
| 2019 год |  |  |
| 1. | Сквер с. Белозерское, ул. К. Маркса | Ограждение территории, установка малых архитектурных форм (скамьи, урны для мусора), устройство пешеходной дорожки – брусчатка, проведение работ по озеленению территории, обеспечение освещения, другие виды работ. |
| 2020 год |  |  |
| 1. | Благоустройство центральной площади с. Белозерское, ул. К. Маркса, 16 | Установка малых архитектурных форм (скамьи, урны для мусора), асфальтирование территории, обеспечение освещения, озеленение территории, реконструкция сцены, другие виды работ. |
| 2021 год |  |  |
| 1. | Центральный стадион с. Белозерское, ул. К. Маркса | Покраска и ремонт имеющегося игрового и спортивного оборудования, приобретение и установка нового игрового и спортивного оборудования, установка малых архитектурных форм (скамьи, урны для мусора), устройство резинового покрытия, обеспечение освещения, другие виды работ. |
| 2022 год |  |  |
| 1. | Памятник «Воину освободителю» с. Белозерское, ул.К.Маркса,6А | Установка малых архитектурных форм (скамьи, урны для мусора), другие виды работ. |
| 2. | Памятники: «Участникам локальных войн и вооруженных конфликтов», « Участникам ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС» с. Белозерское, ул. Советская,30 | Покраска и ремонт ограждений, установка малых архитектурных форм (скамьи, урны для мусора), озеленение, асфальтирование прилегающей территории, другие виды работ |

Приложение 3 к муниципальной программе Белозерского сельсовета «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы

С В Е Д Е Н И Я

о показателях (индикаторах) муниципальной программы                                    Белозерского сельсовета «Формирование комфортной городской среды»

на 2018-2022 годы»

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 2. | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 14 | 28 | 50 | 71 | 100 |
| 3. | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения с. Белозерское) | % | 1 | 2,5 | 4 | 5 | 7 |
| 4. | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | ед. | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 5. | Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | 16кв.м. | 2157 | 1495 | 6004 | 21383 | 1160 |
| 6. | Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общего количества территорий общего пользования | % | 28 | 43 | 57 | 71 | 100 |
| 7. | Количество благоустроенных территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам | ед. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 8. | Доля благоустроенных территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам от общего количества территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам | % | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 1,5 |
| 9. | Количество благоустроенных объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | ед. |  |  |  |  |  |
| 10. | Доля благоустроенных объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | % |  |  |  |  |  |
| 11. | Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоуст-ройству дворовых территорий и территорий общего пользования | % |  |  |  |  |  |
| 12. | Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования | % | Не менее 1 % от стоимости работ | Не менее 1 % от стоимости работ | Не менее 1 % от стоимости работ | Не менее 1 % от стоимос ти работ | Не менее 1 % от стоимости работ |

Приложение 4 к муниципальной программе Белозерского сельсовета «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Актуализация реестра индивидуальных жилых домов (ИЖД) и земельных участков. | 15.10.2018г. | Администрация Белозерского сельсовета |
| 2. | Составление графика инвентаризации ИЖД. | 15.10.2017г. | Администрация Белозерского сельсовета |
| 3. | Проведение инвентаризации ИЖД и земельных участков Составление инвентарных паспортов. | В течение 2018 г. | Комиссия по инвентаризации |
| 4. | Заключение соглашений о благоустройстве по результатам инвентаризации. | В течение 2018 - 2019 гг. | Комиссия по инвентаризации |
| 5. | Приведение ИЖД и земельных участков в соответствие с правилами благоустройства в соответствии с соглашениями. | В течение 2018-2020 гг. | Собственники ИЖД и земельных участков |
| 6. | Контрольные мероприятия по проверке уровня благоустройства ИЖД и земельных участков по результатам выполнения соглашений. | Не позднее 01.07.2020г. | Комиссия по инвентаризации |
| 7. | Доработка уровня благоустройства по результатам контрольных мероприятий. | Не позднее 01.10.2020г. | Собственники ИЖД и земельных участков |
| 8. | Внесение изменений в программу благоустройства. | По мере необходимости | Администрация Белозерского сельсовета |

Приложение 5 к муниципальной программе Белозерского сельсовета «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы

Перечень мероприятий

- муниципальной программы Белозерского сельсовета «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы

| Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Ожидаемый результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- |
| - Разработка и принятие правового акта о Порядке проведения отбора дворовых территорий многоквартирных домов для проведения работ по комплексному благоустройству дворовых территорий | Администрация Белозерского сельсовета; Администрация Белозерского района (по согласованию) | 2018- 2022 годы | Повышение уровня комплексного благоустройства территории с. Белозерское: - благоустройство всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве; - благоустройство всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве; - повышение уровня благоустройства территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам в селе Белозерское; - повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан в реализацию мероприятий по благоустройству территории села Белозерское. |
| - Разработка и принятие правового акта о создании общественной комиссии по вопросам разработки и реализации муниципальной программы, в том числе положения об Общественной комиссии. | Администрация Белозерского сельсовета; Администрация Белозерского района (по согласованию) | 2018- 2022 годы |  |
| - Разработка и принятие правового акта о Порядке общественного обсуждения проекта муниципальной программы формирования комфортной городской среды на 2018-2022 годы год | Администрация Белозерского сельсовета; Администрация Белозерского района (по согласованию) | 2018- 2022 годы |  |
| - Оценка состояния дворовых, общественных территорий | Администрация Белозерского сельсовета; Администрация Белозерского района (по согласованию) | 2018- 2022 годы |  |
| - Проведение общественных обсуждений для формирования адресного перечня дворовых и общественных территорий и выбора мероприятий по благоустройству | Администрация Белозерского сельсовета; Администрация Белозерского района (по согласованию) | 2018- 2022 годы |  |
| - Разработка и утверждение муниципальной программы Белозерского сельсовета «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы | Администрация Белозерского сельсовета; Администрация Белозерского района (по согласованию) | 2018- 2022 годы |  |
| Проведение мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий в с. Белозерское | Администрация Белозерского сельсовета; Администрация Белозерского района (по согласованию) | 2018-2022 годы |  |
| Проведение мероприятий по благоустройству территорий прилегающих к индивидуальным жилым домам | Администрация Белозерского сельсовета; Администрация Белозерского района (по согласованию); Собственники индивидуальных жилых домов (по согласованию) | 2018-2022 годы |  |
| Проведение мероприятий по созданию (восстановлению, реконструкции) объектов централизованной (нецентрализованной) систем холодного водоснабжения с. Белозерское | Администрация Белозерского сельсовета; Администрация Белозерского района (по согласованию) | 2018-2022 годы |  |

Приложение 6 к муниципальной программе Белозерского сельсовета «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий муниципальной программы

| Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |  | Связь с показателями Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации |  | окончания реализации | минимальный перечень работ | дополнительный перечень работ |  |
| Задача 1: Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов села Белозерское |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов согласно адресному перечню дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2022 годы | Администрация Белозерского сельсовета |  |  |  | - ремонт дворовых проездов; - установка малых архитектурных форм (скамьи, урны для мусора); - обеспечение освещения дворовых территорий. | - оборудование автомобильных парковок; - устройство площадок социально-бытового назначения (детские игровые и др.); -озеленение территории; - обеспечение освещения; другие виды работ. | 1. Количество благоустроенных дворовых территорий. 2. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий. 3. Охват населения благоустроенными дворовыми территориями. |
| Задача 2: Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования (парков, скверов, детских площадок и т.д.) |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство территории общего пользования согласно адресному перечню территорий общего пользования подлежащих благоустройству в 2018-2022 годы | Администрация Белозерского сельсовета |  |  |  | - оборудование детской спортивно - игровой площадки; - установка малых архитектурных форм (скамьи, урны для мусора); - проведение работ по озеленению территории. - устройство пешеходной дорожки – брусчатка, асфальтирование территории; - проведение работ по озеленению территории, огораживание территории, обеспечение освещения, другие виды работ. |  | 4. Количество благоустроенных территорий общего пользования 5. Площадь благоустроенных территорий общего пользования 6. Доля площади благоустроенных территорий общего пользования |
| Задача 3: Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории села Белозерское |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов согласно адресному перечню дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2022 годы | Администрация Белозерского сельсовета |  |  |  | - ремонт дворовых проездов; - установка малых архитектурных форм (скамьи, урны для мусора); - обеспечение освещения дворовых территорий. | - оборудование автомобильных парковок; - устройство площадок социально-бытового назначения (детские игровые и др.); - озеленение территории, - обеспечение освещения; - другие виды работ. | 7. Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования |
| Благоустройство территории общего пользования согласно адресному перечню территорий общего пользования подлежащих благоустройству в 2018-2022 годы | Администрация Белозерского сельсовета |  |  |  | - оборудование детской спортивно - игровой площадки; - установка малых архитектурных форм (скамьи, урны для мусора); - проведение работ по озеленению территории; - устройство пешеходной дорожки – брусчатка, асфальтирование территории; - проведение работ по озеленению территории, огораживание территории, обеспечение освещения, другие виды работ. |  | 8. Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования |

Примечание: в перечень  мероприятий по благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования, реализуемых в рамках настоящей Программы включены

работы по проектированию (разработке дизайн-проекта и на проведение работ) по строительному контролю.

Приложение 7 к муниципальной программе Белозерского сельсовета «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы

Адресный перечень объектов недвижимого имущества  и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными с ними соглашениями

| № п/п | Наименование | Требования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Магазин «Восторг» (ИП Попков А.Л.) ул. Гладкова, 20 | - наличие урн для мусора; - наличие подъезда (подхода) с твердым покрытием; - наличие освещения; - озеленение прилегающей территории. |
| 2. | Магазин «Наташа» (ИП Попкова С.М.) ул. Кирова, 62 А |  |
| 3. | Магазин «Домовенок» (ИП Федотова Л.В.) ул. Кирова, 71 |  |
| 4. | Магазин «Кубаночка» (ИП Тимошина Е.А.) ул. К. Маркса, 13 |  |
| 5. | Магазин «Балтика» (ИП Малахова Е.В.) ул. К. Маркса, 8 А |  |
| 6. | Магазин «Сказка» (ИП Ботников С.В.) ул. Советская, 51 А |  |
| 7. | Торговый павильон «Солнечный» (ИП Ботников С.В.) ул. Цветкова, 16 А |  |
| 8. | магазин «Автозапчасти» (ИП Волкова Т.М.) ул. Ленина, 37 |  |
| 9. | Торговый центр «Магнит» ул. К. Маркса, 13 А |  |
| 10. | Торговый центр «Метрополис» ул. К. Маркса, 28 |  |

Приложение 8 к муниципальной программе Белозерского сельсовета «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы

- Ресурсное обеспечение муниципальной программы Белозерского сельсовета «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы за счет всех источников финансирования

| Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, государственный (муниципальный) заказчик-координатор, участник | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018-2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Муниципальная программа Белозерского сельсовета «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы | Администрация Белозерского сельсовета; Администрация Белозерского района (по согласованию) | Итого | 12495,0 | 2499,0 | 2499,0 | 2499,0 | 2499,0 | 2499,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 10419,0 | 2083,8 | 2083,8 | 2083,8 | 2083,8 | 2083,8 |
|  |  | Областной бюджет | 906,0 | 181,2 | 181,2 | 181,2 | 181,2 | 181,2 |
|  |  | Местный бюджет | 1132,5 | 226,5 | 226,5 | 226,5 | 226,5 | 226,5 |
|  |  | Внебюджетные источники (по согласованию) | 37,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |