**Администрация**

**Белозерского муниципального округа**

**Курганской области**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от «26» октября 2022 года № 289

 с. Белозерское

**Об утверждении муниципальной программы Белозерского муниципального округа «Развитие дорожного хозяйства в Белозерском муниципальном округе Курганской области» на 2022-2024 годы**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления вРоссийской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом Белозерского муниципального округа, Администрация Белозерского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу Белозерского муниципального округа «Развитие дорожного хозяйства в Белозерском муниципальном округе Курганской области» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление Администрации Белозерского района от 30.12.2020 г. № 730 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства в Белозерском районе Курганской области» признать утратившим силу.

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации Белозерского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента подписания.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Белозерского муниципального округа Курганской области, начальника отдела ЖКХ и градостроительной деятельности.

Глава

Белозерского муниципального округа А.В. Завьялов

Приложение

к постановлению Администрации Белозерского муниципального округа

от «26» октября 2022 года №289

«Об утверждении муниципальной

программы Белозерского муниципального округа «Развитие дорожного хозяйства

в Белозерском муниципальном округе Курганской области на 2022-2024 годы»

**Муниципальная программа**

**Белозерского муниципального округа «Развитие дорожного хозяйства в Белозерском муниципальном округе Курганской области»**

**Раздел I. Паспорт муниципальной программы Белозерского муниципального округа «Развитие дорожного хозяйства в Белозерском муниципальном округе Курганской области»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Муниципальной программы: |  «Развитие дорожного хозяйства в Белозерском муниципальном округе Курганской области» |
| Ответственный исполнитель | Заместитель Главы Белозерского муниципального округа, начальник отдела ЖКХ и градостроительной деятельности |
| Координатор муниципальной программы | Глава Белозерского муниципального округа  |
| Муниципальный заказчик Муниципальной программы | Администрация Белозерского муниципального округа Курганской области |
| Задачи Муниципальной программы: | - Расширение сети автомобильных дорог общего пользования с твёрдым покрытием на территории Белозерского муниципального округа;- Ремонт дорог с грунтовым типом покрытия;- Ремонт автомобильных дорог общего пользования с твёрдым покрытием;- Содержание дорог общего пользования;- Повышение уровня обустройства автомобильных дорог общего пользования — разметка проезжей части;- Устройство тротуаров;- Паспортизация бесхозных автомобильных дорог;- Разработка проекта организации дорожного движения и изменение проекта организации дорожного движения;- Разработка проектно-сметной документации на ремонт дорог;- Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним;- Ведение строительного контроля за ремонтом дорог и дворовых территорий. |
| **Целевые индикаторы** | - увеличение доли автомобильных дорог с твердым покрытием, 5%;- ремонт автомобильных дорог: 20 км;- строительство тротуаров 1 км.- ремонт дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов - Паспортизация бесхозных автомобильных дорог – 100 %; |
| Сроки реализации Муниципальной программы | 2022-2024 годы |
| Объем бюджетных ассигнованийМуниципальной программы, в том числе по годам: | всего | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| Средства бюджета Курганской области | 16200 | 16200 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Белозерского муниципального округа | 3050 | 1050 | 1000 | 1000 |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | - Расширение сети автомобильных дорог общего пользования с твёрдым покрытием на территории Белозерского муниципального округа;- Ремонт дорог с грунтовым типом покрытия;- Ремонт автомобильных дорог общего пользования с твёрдым покрытием;- Содержание дорог общего пользования;- Повышение уровня обустройства автомобильных дорог общего пользования — разметка проезжей части;- Устройство тротуаров;- Паспортизация бесхозных автомобильных дорог;- Разработка проекта организации дорожного движения и изменение проекта организации дорожного движения;- Выполнения работ по очистке проезжей части дорог, тротуаров, обочин, работ по ямочному ремонту покрытия дорог, установке дорожных знаков, ограждений, сигнальных столбиков, а также по замене, при необходимости, элементов обустройства автомобильных дорог;- Разработка проектно-сметной документации на ремонт дорог и дворовых территорий;- Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним;- Ведение строительного контроля за ремонтом дорог и дворовых территорий. |

Дорожное хозяйство является одной из важнейших отраслей экономики, от устойчивого и эффективного функционирования которой в значительной степени зависят социально-экономическое развитие округа и условия жизни населения.

Значительная степень износа автомобильных дорог, сложилась из-за недостаточного финансирования ремонтных работ в условиях постоянного увеличения интенсивности дорожного движения и роста парка транспортных средств. В соответствии с приказом Минтранса России от 01.11.2007 г. № 157 «О реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 23.08.2007 г. № 539 «О нормативах денежных затрат на содержание и ремонт автомобильных дорог федерального значения и правилах их расчета» межремонтные сроки проведения работ по ремонту дорог общего пользования в зависимости от интенсивности движения транспортных средств составляет 3-6 лет. Срок проведения работ по ремонту автомобильных дорог IV — V категории с переходными и низшими типами дорожной одежды составляет 3 года.

Большинство дорог не ремонтировалось с момента первоначального строительства. В соответствии с требованиями вышеуказанного приказа необходимо проводить капитальный ремонт практически всех автомобильных дорог с усовершенствованным покрытием, межремонтный срок проведения капитального ремонта которых составляет 10-12 лет.

Наличие большого количества грунтовых дорог требует проведения работ по асфальтированию не менее двух автомобильных дорог в год.

Содержание в надлежащем состоянии автомобильных дорог Белозерского муниципального округа и элементов по их обустройству требует регулярного выполнения большого объема работ по очистке проезжей части дорог, обочин, работ по ямочному ремонту покрытия дорог, установке дорожных знаков, ограждений, сигнальных столбиков, а также по замене, при необходимости, элементов обустройства автомобильных дорог. Выделяемых финансовых средств на содержание дорог недостаточно для поддержания их в надлежащем состоянии.

Настоящая программа разработана в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом Белозерского муниципального округа Курганской области и определяет порядок формирования и использование бюджетных ассигнований дорожного фонда

**Раздел II. Порядок формирования бюджетных ассигнований дорожного фонда Белозерского муниципального округа.**

3. Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда утверждается в размере не менее суммы прогнозируемого объема доходов местного бюджета за счет:

- доходов от эксплуатации и использования имущества, автомобильных дорог, находящихся в собственности Белозерского муниципального округа;

- средств от передачи в аренду земельных участков, расположенных в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов;

- платы за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного значения;

- безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- денежных средств, поступающих в местный бюджет от уплаты неустоек (штрафов, пеней), а также от возмещения убытков муниципального заказчика, взысканных в установленном порядке в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий муниципального контракта или иных договоров, финансируемых за счет средств дорожного фонда, или в связи с уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров;

- денежных средств, внесенных участником конкурса или аукциона, проводимых в целях заключения муниципального контракта, финансируемого за счет средств дорожного фонда, в качестве обеспечения заявки на участие в таком конкурсе или аукционе в случае уклонения участника конкурса или аукциона от заключения такого контракта и в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации;

- государственной пошлины за выдачу органом местного самоуправления специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов;

- поступлений межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения, а также на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов Белозерского муниципального округа.

4. С 01.01.2022 г. объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Белозерского муниципального округа на текущий (очередной) финансовый год и плановый период утверждается решением Думы Белозерского муниципального округа о бюджете на текущий (очередной) финансовый год и плановый период.

5. Объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда может уточняться в течение текущего финансового года:

- объем бюджетных ассигнований дорожного фонда может быть увеличен в текущем году в случае направления дополнительных доходов в соответствии с решением Думы Белозерского муниципального округа с учетом потребности в назначениях в текущем году, в том числе в целях обеспечения софинансирования расходов с дорожным фондом Белозерского муниципального округа;

- в случае недостаточности прогнозируемых доходов, указанных в пункте 3, в текущем финансовом году и плановом периоде, в состав источников формирования бюджетных ассигнований Дорожного фонда могут быть включены доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности Белозерского муниципального округа;

- в случае ожидаемого превышения поступлений доходов, указанных в п. 3, в текущем финансовом году над плановыми значениями, объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда увеличивается на сумму превышения, путем внесения изменений в решение Думы Белозерского муниципального округа о бюджете муниципального округа на текущий финансовый год.

**Раздел III. Перечень мероприятия муниципальной программы**

6.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№пп** | **Наименование объекта, улицы** | **Виды работ**  | **Объем работ (км/м2)** | **Стоимость работ, субсидия (руб.)** | **Обоснование** |
|  | **2022 год** |
| 1 | с. Белозерское |
| 1.1 | ул. Гладкова от ул. Попова до ул. Садовая  | ремонт асфальтобетонного покрытия | 0,28/1670 | 3 056 582 | Интенсивное движение транспорта из д. Корюкина в с. Белозерское. Маршрут школьного и рейсового автобуса. |
| 1.2 | ул. Ленина от ул. Пушкина до магазина «Найдена» | устройство тротуара  | 0,13/1340 | 683124,04 |  |
|  | **итого** | **0,41/3010** | **3739706,04** |  |
| 2 | с. Памятное |
| 2.1 | ул. Данилова от ул. Стенникова до д. 56 | ремонт асфальтобетонного покрытия | 0,9/6200 | 9992738,86 | Интенсивное движение транспорта, центральная улица |
|  | **итого** | **0,9/6200** | **9992738,86** |  |
| 3 | с. Светлый Дол |
| 3.1 | ул. Свободы от ул. Сурова до ул. Сибирская | ремонт асфальтобетонного покрытия | 0,36/2700 | 2679400,02 | Интенсивное движение транспорта, центральная улица |
| 3.2 | ул. Животноводов от ул. Сурова до д. 12 | ремонт асфальтобетонного покрытия | 0,46/3650 | 3153024,24 | Интенсивное движение транспорта  |
| 3.3 | ул. Свободы | устройство посадочной площадки |  | 79390,05 | Для посадки и высадки школьников |
| 3.4 | ул. Свободы | установка автопавильона |  | 446231,09 | Для посадки и высадки школьников |
| 3.5 | ул. Свободы | строительство линии уличного освещения | 1,7/0 | 2673808,24 | Интенсивное движение транспорта, центральная улица |
|  | **итого** | **2,52/6350** | **9031853,64** |  |
| 4 | д. Бунтина |  |
| 4.1 |  | Ремонт моста |  | 1051019,41 |  |
|  | **итого** |  | **1051019,41** |  |
| 5 | д. Редькино |  |
| 5.1 |  | Ремонт моста |  | 1333115,38 |  |
|  | **итого** |  | **1333115,38** |  |
|  | **всего** | **4,03/15560** | **25148433,33** |  |
|  | **2023 год** |
| 1 | с. Белозерское |
| 1.1 | ул. Рогачева от пер. Майский до ул. Попова  | ремонт асфальтобетонного покрытия | 0,39/2340 | 3 838 715 | Одна из центральных улиц, интенсивное движение транспорта. Маршрут школьного автобуса. |
| 1.2 | ул. Попова от ул. Мойзыха до ул. Кирова  | ремонт асфальтобетонного покрытия | 0,45/2700 | 4 789 818 | Одна из центральных улиц, интенсивное движение транспорта. Проезд к Белозерской СОШ. |
| 1.3 | дамба от ул. Суворова до ул. Труда  | Ремонт асфальтобетонного покрытия, замена опор и светильников уличного освещения, устройство тротуара | 0,48/2880 (14 опор) | 7 563 360 | Интенсивное движение транспорта и пешеходов из д. Корюкина в с. Белозерское. Необходима замена опор и светильников уличного освещения. |
| 1.4 | ул. Полевая | строительство линии уличного освещения | 0,5 км. (15опор) | 892 980 | Отсутствует уличное освещение. Неоднократные обращения населения. |
| 1.5 | Устройство тротуара по ул. Советской от ул. Солнечная до д. 4А  | устройство тротуара | 0,430/645 | 2 260 000 | Улица с интенсивным движением транспорта. Для безопасности движения пешеходов. |
|  | **итого** | **2,25/5585** | **19 344 873** |  |
| 2 | с. Скопино |
| 2.1 | ул. П.А. Доможирова от ул. Молодежная до д 14  | ремонт асфальтобетонного покрытия | 0,284/1562 | 2 153 556 | Центральная улица села, интенсивное движение транспорта. Маршрут школьного и рейсового автобуса. |
| 2.2 | ул. Молодежная от ул. Доможирова до д. 9  | ремонт асфальтобетонного покрытия | 0,140/770 | 1 087 211 | Центральная улица села, интенсивное движение транспорта. Соц. объекты: Детский сад, СДК, библиотека, спортивный зал. |
|  | **итого** | **0,424/2332** | **3 240 767** |  |
| 3 | с. Романовское |
| 3.1 | ул. Перминова от д. 2 до д. 30  | устройство щебеночного покрытия | 0,4/2200 | 1 190 246 | Центральная улица села. Грунтовое покрытие. В период дождей и таяния снега проезд затруднен. |
| 3.2 | ул. Победы от д. 1 до д. 15  | устройство щебеночного покрытия | 0,3/1650 | 1 110 109 | Центральная улица села. Грунтовое покрытие. В период дождей и таяния снега проезд затруднен. |
|  | **итого** | **0,7/3850** | **2 300 355** |  |
| 4 | с. Нижнетобольное |
| 1.4 | ул. Советская от д. 1 до д. 74  | устройство щебеночного покрытия | 1,3/7150 | 4 890 000 | Центральная улица села, интенсивное движение транспорта. Грунтовое покрытие. В период дождей и таяния снега проезд затруднен |
|  | **итого** | **1,3/7150** | **4 890 000** |  |
| 5 | д. Ягодная |
| 5.1 | ул. Правительственная от д. 1 до д. 28  | устройство щебеночного покрытия | 0,8/4400 | 3 009 600 | Центральная улица села, интенсивное движение транспорта. Грунтовое покрытие. В период дождей и таяния снега проезд затруднен |
|  | **итого** | **0,8/4400** | **3 009 600** |  |
| 6 | д. Корюкина |
| 6.1 | ул. Школьная от ул. Труда до ул. Бессонова | строительство линии уличного освещения | 0,5 км. (15 опор) | 892 485 | Отсутствует уличное освещение. Неоднократные обращения населения. |
|  | **итого** | **0,5 км. (15 опор)** | **892 485** |  |
| 7 | с. Рычково |
| 7.1 | ул. Советская от д. 8 до д. 20  | устройство щебеночного покрытия | 0,55/3025 | 2 069 100 | Центральная улица села, интенсивное движение транспорта. Грунтовое покрытие. В период дождей и таяния снега проезд затруднен |
|  | **итого** | **0,55/3025** | **2 069 100** |  |
|  | **всего** | **6,524/26324** | **35 747 180** |  |
|  | **2024 год** |
| 1 | с. Белозерское |  |  |
| 1.1 | ул. Цветкова от ул. К. Маркса до д. 1  | ремонт асфальтобетонного покрытия | 0,5/3000 | 3 613 500 | Одна из центральных улиц, интенсивное движение транспорта. |
| 1.2 | ул. Ленина от д. 30 до ул. Цветкова  | ремонт асфальтобетонного покрытия | 0,51/3060 | 3 685 770 | Одна из центральных улиц, интенсивное движение транспорта. |
| 1.3 | Устройство тротуара по ул. Советской от ул. К. Маркса до пер. Майский  | устройство тротуара | 0,55/825 | 2 613 600 | Улица с интенсивным движением транспорта. Для безопасности движения пешеходов. |
|  | **итого** | **1,56/6885** | **9 912 870** |  |
| 2 | д. Мясниково |  |  |
| 2.1 | ул. Школьная от ул. Малоозерная до д. 19  | ремонт асфальтобетонного покрытия | 0,73/4380 | 5 275 710 | Одна из центральных улиц, интенсивное движение транспорта. |
|  | **итого** | **0,73/4380** | **5 275 710** |  |
| 3 | с. Большое Зарослое |  |  |
| 3.1 | ул. Центральная от д. 18 до д. 48  | ремонт асфальтобетонного покрытия | 0,525/3150 | 3 794 175 | Центральная улица села, интенсивное движение транспорта. Проезд к Зарослинской СОШ, СДК, ФАПу, Администрации сельсовета. |
|  | **итого** | **0,525/3150** | **3 794 175** |  |
| 4 | д. Малый Заполой |  |
| 4.1 | ул. Береговая от д. 1 до д. 45  | устройство щебеночного покрытия | 1,0/5500 | 3 762 000 | Центральная улица села, интенсивное движение транспорта. Грунтовое покрытие. В период дождей и таяния снега проезд затруднен |
| 4.2 | ул. Новая от д. 1 до д. 16  | устройство щебеночного покрытия | 0,8/4400 | 3 009 600 | Центральная улица села, интенсивное движение транспорта. Грунтовое покрытие. В период дождей и таяния снега проезд затруднен |
|  | **итого** | **1,8/9900** | **6 771 600** |  |
| 5 | с. Нижнетобольное |  |
| 5.1 | ул. Советская от д. 1 до д. 74  | устройство щебеночного покрытия | 1,3/7150 | 4 890 600 | Центральная улица села, интенсивное движение транспорта. Грунтовое покрытие. В период дождей и таяния снега проезд затруднен |
| 5.2 | ул. Почтовая от д. 1 до д. 48  | устройство щебеночного покрытия | 0,87/4785 | 3 272 940 | Центральная улица села, интенсивное движение транспорта. Грунтовое покрытие. В период дождей и таяния снега проезд затруднен |
| 5.3 | ул. Береговая от д. 1 до д. 24  | устройство щебеночного покрытия | 0,47/2585 | 1 768 140 | Центральная улица села, интенсивное движение транспорта. Грунтовое покрытие. В период дождей и таяния снега проезд затруднен |
|  | **итого** | **2,64/14520** | **9 931 680** |  |
| 6 | с. Полевое |  |
| 6.1 | ул. Береговая от д. 1 до д. 24  | устройство щебеночного покрытия | 0,8/4400 | 3 009 600 | Центральная улица села, интенсивное движение транспорта. Грунтовое покрытие. В период дождей и таяния снега проезд затруднен |
| 6.2 | ул. Центральная от д. 1 до д. 44  | устройство щебеночного покрытия | 1,5/8250 | 5 643 000 | Центральная улица села, интенсивное движение транспорта. Грунтовое покрытие. В период дождей и таяния снега проезд затруднен |
|  | **итого** | **2,3/12650** | **8 652 600** |  |
| 7 | с. Рычково |  |
| 7.1 | ул. Сиреневая от д. 1 до д. 15  | устройство щебеночного покрытия | 0,77/4235 | 2 896 740 | Центральная улица села, интенсивное движение транспорта. Грунтовое покрытие. В период дождей и таяния снега проезд затруднен |
|  | **итого** | **0,77/4235** | **2 896 740** |  |
| 8 | д. Мендерское |  |
| 8.1 | ул. Дубравная от д. 24 до ул. Центральная  | устройство щебеночного покрытия | 0,55/3025 | 2 069 100 | Центральная улица деревни, интенсивное движение транспорта. Грунтовое покрытие. В период дождей и таяния снега проезд затруднен |
| 8.2 | ул. Сиреневая от д. 12 до ул. Центральная  | устройство щебеночного покрытия | 0,4/2200 | 1 504 800 | Центральная улица деревни, интенсивное движение транспорта. Грунтовое покрытие. В период дождей и таяния снега проезд затруднен |
|  | **итого** | **0,95/5225** | **3 573 900** |  |
|  | **всего** | **12,175/66349** | **61187346** |  |

**Раздел IV. Сроки реализации и контроль за ходом выполнения Программы**

7. Сроки реализации Программы – 2022 - 2024 годы.

Мероприятия Программы реализуются в течение всего срока действия Программы.

Сроки реализации Программы обеспечивают исполнение поставленных целей и задач Программы, а также достижение целевых индикаторов Программы.

8. Общий контроль исполнения Программы осуществляет Администрация Белозерского муниципального округа.

Отдел ЖКХ и градостроительной деятельности Администрации Белозерского муниципального округа осуществляет:

- организацию выполнения мероприятий Программы за счет предоставления средств из бюджета Белозерского муниципального округа;

- подготовку информации и отчетов для Главы Белозерского муниципального округа о выполнении Программы;

- подготовку предложений по корректировке Программы;

- контроль за эффективным и целевым использованием средств, выделяемых на реализацию Программы, своевременным выполнением в полном объеме основных мероприятий Программы.

9. Текущий контроль осуществляется в течение всего периода реализации Программы, путём ежегодного мониторинга.

Управляющий делами,

начальник управления делами Н.П. Лифинцев